# R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A    nr. 32

din 30 ianuarie 2014

privind reaprobarea indicatorilor tehnici din cadrul Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, de către Municipiul Tîrgu Mureş

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Public Administraţia domeniului public nr. 4.640/343 din 30.01.2014, privind reaprobarea indicatorilor tehnici din cadrul Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, de către Municipiul Tîrgu Mureş,

# În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi “d”, art. 39 alin. (1), art. 45, art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă noii indicatori fizici ai obiectivului de investiţie: MS-TM-RB-02: Tîrgu Mureş – Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a sistemului de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare, sistem SCADA aferente Municipiului Tîrgu Mureş, cuprinse în cadrul Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2.	Reactualizarea indicatorilor financiari şi a valorii de co-finanţare a Proiectului de către Municipiul Tîrgu Mureş, se vor reaproba după finalizarea tuturor procedurilor de achiziţie publică şi semnarea contractelor din cadrul Proiectului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureş, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş şi conducerea S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Tîrgu Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş, conducerea S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş.

Preşedinte de şedinţă

jrs. Peti Andrei

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Maria Cioban

Anexa 1 la Hotararea nr…….

| INDICATORI FIZICI | UM | MODIFICATI | INITIALI |
| --- | --- | --- | --- |
| Indic 1= lungime reabilitare sistem distributie apa potabila Tg-Mures | km | 30,38 | 34,408 |
| Indic 2= reabilitare statii de pompare Tg-Mures | Nr. | neschimbat | 2 |
| Indic 3= lungime extindere sistem distributie apa potabila Tg-Mures | km | 9,36 | 10,475 |
| Indic 4= construire statii de pompare apa potabila Tg-Mures | Nr. | neschimbat | 1 |
| Indic 5= lungime reabilitare sistem canalizare Tg-Mures | km | 7,39 | 7,65 |
| Indic 6= lungime extindere retea de canalizare Tg-Mures | km | 9,84 | 10,33 |
| Indic 7= lungime conducte de refulare Tg-Mures | km | 1,271 | 1,291 |
| Indic 8= construire statii de pompare apa uzata Tg-Mures | Nr. | 4 | 6 |