R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL  MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A   nr. 67

din 25 martie 2014

privind modificarea şi completarea art. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 75 din 7 martie 2013 privind la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul “Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2.,

din str. Ciucaş nr. 5,  Tîrgu Mureş”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 13279/101 din 20.03.2014 a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş, privind modificarea şi completarea art. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 75 din 7 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul “Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2. , din str. Ciucaş nr. 5, Tîrgu Mureş”, prin Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari,

În baza prevederilor art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe, a Hotărârii Guvernului nr. 1061/2012 pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi a ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”,

În temeiul art. 36, alin (4) lit. „a” şi „d”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 7 martie 2013, acesta urmând a avea următorul conţinut:

Art.1. Se aprobă modificarea Documentaţiei Tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2.  din str. Ciucaş nr. 5 ,  Tîrgu Mureş”, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Tîrgu Mureş – dr. Dorin Florea, prin Direcţia economică, Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari.

Președinte de ședință

ec. Ciotlăuş Ionela Claudia

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Cioban Maria

Anexa

Indicatorii tehnico-economici

pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din str. Ciucaş nr.5,  Tîrgu Mureş”

1. Indicatori valorici:

1.1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. –total= 915,11415 Mii lei,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.= 851,79066 Mii lei;

1.2. Investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. = 0,2434 Mii lei/m2 (a.u.);

2. Indicatori fizici:

2.1. Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 5 luni;

2.2.Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor): 3 ani;

2.3Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică: 5,1 ani;

2.4.Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic = 73,38 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.5. Economia anuală de energie: 1.042.108 kWh/an

în tone echivalent petrol: 85,35 tep;

2.6.Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2: 213.660,86 kg CO2/an;

2.7.Numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice: 44 apartamente;

2.8.Izolarea termică a părţii opace a faţadelor, inclusiv soclu, atic şi şpaleţi: 3632,56 mp;

2.9.Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv închiderea balcoanelor pentru spaţii individuale: 393,08 mp;

2.10.Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv închiderea balcoanelor, pentru spaţii comune: 37,29 mp;

2.11.Termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, respectiv izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei: 612,88 mp;

2.12.Termoizolare planşeu peste subsol neîncălzit: 353,44 mp.

3. Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M în lei:

3.1. Anul 1: 915,11415 Mii lei;

3.2. Anul 2:    -               Mii lei.