ROMÂNIA 										INIŢIATOR:

JUDEŢUL MUREŞ									PRIMAR,

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ							Dr. Dorin Florea

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 393 din 06.05.2015

# EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea modificării art. 1 din  HCL nr. 184 din 29 mai 2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicilor tehnico - economici privind realizarea obiectivului “Amplasarea unui pilon de telecomunicaţii  cu spaţii tehnice aferente”

în suprafaţă de 300 mp în zona  Platoului Corneşti

Referitor la Studiul de Fezabilitate aprobat prin HCL nr. 184 din 29 mai 2014, s-a ajuns la următoarele concluzii:

- Pentru amplasarea tuturor operatorilor de telecomunicaţii care vor dori să utilizeze pilonul de telecomunicaţii, a căror drept de acces va trebui asigurat conform Legii nr. 154 din 2012 - privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice -, nu sunt suficiente platforme de amplasare a shelterelor.

- Shelterul pentru echipamente proiectat nu poate fi utilizat în comun de mai mulţi operatori de telecomunicaţii.

- Shelterul pentru generator nu este absolut necesar, multe din tipurile de generatoare fiind din construcţie apte pentru montajul în exterior.

- În devizul general nu se regăsesc cheltuieli corespunzătoare privind proiectarea şi avizarea

Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportună aprobarea Devizului General Varianta 2, la elaborarea căruia s-a ţinut cont de următoarele:

- S-a renunţat la achiziţia shelterului de echipamente şi shelterului generator.

- S-au cuprins spre execuţie 10 platforme betonate.

- S-au inclus cheltuieli suplimentare pentru proiectare şi avizare, astfel încât Studiul de Fezabilitate şi avizele să apară în cartea tehnică a construcţiei.

Menţionăm că toate celelalte condiţii generale rămân nemodificate, valoarea Devizului General rămânând la 2 739 350 lei (612 735 euro), cu TVA inclus, iar valoarea de C+M este de 2 400 458 lei (536 931 euro), cu TVA inclus.

Ţinând cont de cele menţionate mai sus supunem aprobării dvs. proiectul de hotărâre.

Aviz favorabil

DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECTOR,

ing. Racz Lucian

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

jr. Peti Andrei                                                                __________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor	    ec. Loghin Lucian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

ec. Bakos Levente 	ing. Moldovan Octavian Dan

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

dr. Kikeli Pál                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

Sîmpălean Dan Ştefan 	av. Karácsony Erdei Etel

ROMANIA										PROIECT,

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

HOTĂRÂREA nr. ________

Din _____________________2015

privind aprobarea modificării art. 1 din  HCL nr. 184 din 29 mai 2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicilor tehnico - economici privind realizarea obiectivului “Amplasarea unui pilon de telecomunicaţii  cu spaţii tehnice aferente”

în suprafaţă de 300 mp în zona  Platoului Corneşti

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 393 din 06.05.2015, prezentată de Direcţia Tehnică / Biroul Energetic,  privind	 aprobarea modificării art. 1 din  HCL nr. 184 din 29 mai 2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicilor tehnico - economici privind realizarea obiectivului “Amplasarea unui pilon de telecomunicaţii  cu spaţii tehnice aferente” în suprafaţă de 300 mp în zona  Platoului Corneşti,

În temeiul art. 36 alin (1) alin (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 10, 11 alin. (9), art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r e ş t e :

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din  HCL nr. 184 din 29 mai 2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicilor tehnico - economici privind realizarea obiectivului “Amplasarea unui pilon de telecomunicaţii  cu spaţii tehnice aferente” în suprafaţă de 300 mp în zona  Platoului Corneşti, după cum urmează:

- Conform devizului general prezent în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre, valoarea totală a investiţiei este de 2 739 350 lei (612 735 euro), cu TVA inclus, din care:

  - Valoarea de C+M este de 2 400 458 lei (536 931 euro), cu TVA inclus.

Valoarea euro s-a calculat pentru data de ianuarie  2014  conform INFOREURO: 1 euro = 4,4707 lei

  - Durata de realizare : 6 luni

Art. 2 Articolele nr. 2 şi nr. 3 din HCL nr. 184 din 29 mai 2014 rămân neschimbate.

#### Viză de legalitate, 		                                      Preşedinte de Şedinţă

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

Mureşan Andrei