ROMÂNIA									    Aprobat

JUDEŢUL MUREŞ								   PRIMAR

MUNICIPIULU TÎRGU MUREŞ			         		           dr.Dorin Florea

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 21.462 (731) din 15.04.2015

# EXPUNERE DE MOTIVE

pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la investiţia:

˝Amenajare spaţiu pentru Arhivă în imobilul

din str. Bolyai nr.18, Tg.Mureş ˝

Municipiul Tg.Mureş se confruntă cu o acută lipsă de spaţiu de arhivare, datorită creşterii volumului de documente cu care se lucrează.

În clădirea din strada Bolyai nr.18, aflată în proprietatea municipiului Tg.Mureş, cunoscută sub numele de "Casa Pálfi Domokos". în prezent există spaţii cu mai multe funcţiuni:

( la subsol: 	- OFFICE CLUB - CLUBUL PRESEI (aripa stângă)

- locuinţă

( la parter:	- Farmacia ROPHARMA (aripa dreaptă)

- PATRONATUL NAŢIONAL ROMÂN - Filiala Mureş (aripa dreaptă)

- DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ (aripa stângă)

- cinci birouri, accesibile din curte prin două intrări, nefolosite în prezent (aripa stângă) cu suprafaţa lor însumată de 113,92 mp.

( la etaj:          - DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ (ambele aripi)

Din punct de vedere funcţional construcţia satisface cerinţele ca în aceste  cinci birouri existente la parter, nefolosite în prezent - în suprafaţa totală de 113,92 mp, să se amenajeze un spaţiu suplimentar de Arhivă pentru documentele Primăriei.

Se constată o uzură fizică şi morală destul de accentuată la finisaje - căderi de tencuială la faţade, la ancadramente, la socluri, unde lipsa hidroizolaţiei permite ascensiunea umezelii. Jgheaburile şi burlanele ruginite şi defecte permit spălarea în zone mari ale faţadelor şi la streaşini. Aceste deficienţe au apărut din cauza folosirii îndelungate şi intense, se observă lipsa întreţinerii permanente, a reparaţiilor curente.

Propunerile beneficiarului de asigurarea spaţiilor şi funcţionalitatea în bune condiţii,  necesită lucrări de amenajare a spaţiului pentru arhivă la parterul clădirii.

Spaţiile propuse vor fi împărţite în două categorii - holul 1 cu biroul şi cu grupul sanitar (inclusiv centrala termică), vor avea rolul de înregistrare, primire a documentelor, iar zona cealaltă cu holul 2 şi cele patru încăperi de arhivă vor funcţiona ca spaţii de depozitare a documentelor.

Starea fizică a construcţiei permite folosirea ei în continuare. Stabilitatea clădirii nu au fost grav afectate, fiind vorba de elementele de construcţii masive, care au rezistat foarte bine la solicitări în timp. Din punct de vedere arhitectural şi spaţial, clădirea îşi păstrează calitătile ei originale şi corespunde funcţiunii propuse. Pentru a menţine această stare funcţională şi pentru a satisface noile cerinţe, vor fi necesare câteva intervenţii, efectuarea unor lucrări de modernizare, în două etape principale, cum ar fi :

- reamenjarea şi refuncţionalizarea spaţiilor:

-planşeu nou din beton armat peste subsol, în vederea asigurării rezistenţei pentru preluarea încărcărilor majorate

-hidroizolarea parterului

-recompartimentarea prin închideri-deschideri goluri de trecere între încăperi

- modernizarea şi echiparea spaţiilor propuse:

-se vor înlocui tencuielile de ciment, în interiorul clădirii şi la soclu, cu tencuieli pe bază de var

-se vor proteja rosturile dintre clădiri la nivelul acoperişurilor, se va acoperi curtea de lumină existentă, în dreptul arhivei 2, pentru a elimina sursa de umiditate

-se va realiza un sistem de încălzire central cu un cazan mural cu tiraj forţat de 28 kw, care va funcţiona cu gaze naturale

-se vor schimba instalaţiile de alimentare cu apă, canalizare, gaz metan,  electrice şi vor fi schimbate toate obiectele sanitare

-se vor monta mijloace de alarmare şi semnalizare incendiu şi antiefracţie

-tâmplăria de lemn a uşilor şi ferestrelor va fi reparată, recondiţionată şi revopsită

-se va executa o zugrăveală generală

-se vor dota spaţiile cu mobilier specific

Principiile de bază vor fi: intervenţii minimale, menţinerea conceptului structural original,

folosirea materialelor compactibile cu cele originale.

Principalii indicatori tehnico-economici care se propun spre aprobare sunt:

Valoare totală (inclusiv TVA) :  252.304 lei,  reprezentând  56.570 Euro

(la cursul mediu de referinţă luna martie 2015 de 1 Euro = 4,4600 lei),

din care,

C+M   (inclusiv TVA) :   179.640 lei,  reprezentând  40.278 Euro

(la cursul mediu de referinţă luna martie 2015 de 1 Euro = 4,4600 lei),

Capacitate: 113,92  mp spaţiu reamenajat

Durata de execuţie: 4 luni

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, 0 şi completările ulterioare, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ˝

˝Amenajare spaţiu pentru Arhivă în imobilul din str. Bolyai nr.18, Tg.Mureş ˝

DIRECTOR EXECUTIV		         DIRECTOR EXECUTIVADJUNCT

ing. Racz lucian                                                       ing.Fărcăşan Rodica

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

jr. Peti Andrei                                                                __________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor	    ec. Loghin Lucian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

ec. Bakos Levente 	____________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

dr. Kikeli Pál                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

Sîmpălean Dan Ştefan 	av. Karácsony Erdei Etel

# ROMANIA										Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

## HOTĂRÎREA nr._____

din __________________

pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la investiţia:

˝Amenajare spaţiu pentru Arhivă în imobilul

din str. Bolyai nr.18, Tg.Mureş ˝

Consiliul local municipal întrunit în sedinţa ordinară de lucru,

Văzînd expunerea de motive nr. 21.462 (731) din 15.04.2015 a DIRECŢIEI TEHNICE, privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia ˝Amenajare spaţiu pentru Arhivă în imobilul din str. Bolyai nr.18, Tg.Mureş ˝

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia ˝Amenajare spaţiu pentru Arhivă în imobilul din str. Bolyai nr.18, Tg.Mureş ˝, după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA) :  252.304 lei,  reprezentând  56.570 Euro

(la cursul mediu de referinţă luna martie 2015 de 1 Euro = 4,4600 lei),

din care,

C+M   (inclusiv TVA) :   179.640 lei,  reprezentând  40.278 Euro

(la cursul mediu de referinţă luna martie 2015 de 1 Euro = 4,4600 lei),

Capacitate: 113,92  mp spaţiu reamenajat

Durata de execuţie: 4 luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează primarul municipului Tg.Mureş şi Executivul Consiliului Local municipal, prin Direcţia Tehnică.

VIZA DE LEGALITATE			  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Secretar Municipiul Tg.Mureş

Cioban Maria				    ________________________