R O M Â N I A 	                                                                                            Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

#### H O T Ă R Â R E A   nr._________

#### din______________________2008

privind acceptarea unei oferte de donaţie

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând adresa nr. 24/2008 a S.C. Azomureş S.A., oferta de donaţie autentică nr. 162/2008, negocierile purtate cu reprezentanţii societăţii, urmare Hotărârii Consiliului local municipal nr. 105/4 septembrie 2008 privind acceptarea unei oferte de donaţie, a adresei nr. 13.449/2008 a S.C. Azomureş S.A., Draft Offer Conceptional and detailed Design Remediation of Settlement Pond Tîrgu Mureş şi Avizul de mediu nr. 17 din 30.10.2008 pentru stabilirea obligaţiilor de mediu la transferul proprietăţii şi a negocierilor purtate între părţi, asupra acestuia,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1). alin.(2) lit. „b” alin.(6) lit. „a” pct.9 şi 45, alin.(2) lit. „e” art. 45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit. „b” şi art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie autentică nr. 162/2008 a S.C. Azomureş S.A., şi se trece în proprietatea municipiului Tîrgu Mureş, terenul în suprafaţă de 30,48 ha, constând din iazul batal, situat în Tîrgu Mureş str. Gheorghe Doja, nr. 300, identificat în C.F. 661/1 Mureşeni, nr. top 291/1 sub condiţia rămânerii în sarcina donatorului a realizării următoarelor obiective din Anexa la Avizul de mediu constând din:

1. Reducerea volumului apei acide din iazul batal, la nivel minim posibil şi menţinerea acestui nivel minim, până la începerea lucrărilor de acoperire a suprafeţei iazului. Evacuarea apei se realizează prin extragere şi evaporarea continuă a apei de iaz, în instalaţia de evaporare din secţia NPK;

Termen: 31.06.2009

2. Întocmirea raportului geologic de investigare şi evaluare a mediului geologic;

Termen: 30 zile de la apariţia Ghidului tehnic privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic.

3. Caracterizarea deşeului/nămolului rămas în urma eliminării apei acide, conform Ordinului 95/2005 şi stabilirea condiţiilor de închidere conform Ordinului nr. 757/2004;

Termen: 15.07.2009

4. Monitorizarea post-închidere a iazului batal prin controlul şi urmărirea calităţii factorilor de mediu, conform H.G.R. nr. 349/2005 şi a Normativului tehnic din Ordinul nr. 757/2004.

Termen: minim 30 ani de la data închiderii finale 31.12.2012 sau la o altă dată stabilită de comun acord.

Totodată donatorul se obligă să asigure paza obiectivului donat pe toată perioada derulării proiectului de ecologizare.

Art. 2. S.C. Azomureş S.A. în cazul acceptării obiectului donaţiei va sponsoriza Municipiul Tîrgu Mureş, în condiţiile legii, cu suma de 2.000.000 Euro, ce se va achita în două tranşe din care prima tranşă după 30 de zile de la adoptarea prezentei şi o a doua tranşă în termen de 6 luni de la expirarea termenului de mai sus.

Obligaţia achitării de către S.C. Azomureş S.A., a sumelor de mai sus va constitui clauză a contractului autentic sub sancţiunea rezoluţiunii tranzacţiei.

Art. 3. În termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea hotărârii de acceptare a donaţiei, părţile vor încheia contractul de donaţie autentic, de la data acestuia toate drepturile şi obligaţiile privitoare la obiectul donaţiei transferându-se asupra municipiului Tîrgu Mureş.

De la data de mai sus, S.C. Azomureş S.A. nu va mai avea nici o obligaţie sau răspundere de nici un fel referitoare la obiectul donaţiei în cazul respectării clauzelor contractuale şi a condiţiilor stabilite în art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 4. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul municipiului Tîrgu Mureş – dr. Dorin Florea prin Direcţia Economică.

Viză de legalitate

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

Cioban Maria