# ROMÂNIA									   Vizat de

# JUDEŢUL MUREŞ								    Primar
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ		 	    		       Dr. Dorin Florea

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 124 din 22.09.2010

## EXPUNERE DE MOTIVE

# privind aprobarea Listei rectificate de utilaje independente şi lucrările

# de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în 2010 din sursele

# proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş

Analiza detaliată a stadiului şi a realizării tuturor obiectivelor de investiţii nominalizate în Liste precum şi apariţia necesităţii execuţiei unor lucrări  au condus la rectificarea listei de investiţii.

Lista  iniţială (aprobată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 79/12.11.2009,   Hotărârea Consiliului Local nr. 472/17.12.2009, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 22/23.12.2009 )  a avut valoarea de 4.499.430,00 lei.

La prima rectificare a Listei de investiţii (aprobată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.18/09.03.2010 şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 10 / 02.04.2010 ) valoarea  a rămas aceeaşi, efectuîndu-se doar o redistribuie a surselor în cadrul obiectivelor de investiţii.

La a doua rectificare a Listei de investiţii (aprobată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 46/14.06.2010 şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 16 / 16.07.2010 ) valoarea a fost diminuată la 2.116.920,00 lei.

Modificările faţă de varianta anterioară a Listei de investiţii se pot grupa astfel :

Investiţii la care a fost diminuată valoarea  prognozată :

I.1.3. Reabilitări  reţele apă  ( valoarea propusă este valoarea realizărilor înregistrate şi nu se estimează realizări până la sfârşitul anului )

I.2.3. Reabilitarea Uzinei de apă –Program ISPA (În urma rezilierii contractului de lucrări încheiat cu firma DYTRAS S.A. au rămas neexecutate o serie de lucrări pentru realizarea cărora s-a organizat o nouă procedură de achiziţie. A fost prevăzută o valoare pentru achitarea avizelor şi taxelor aferente execuţiei noilor lucrări.)

I.2.5. Avize şi taxe pentru POS Mediu ( valoarea propusă este valoarea realizărilor înregistrate şi nu se estimează realizări până la sfârşitul anului )

I.2.6. Continuarea supervizării contractelor de lucrări cuprinse în Măsura ISPA                  ( valoarea propusă este valoarea realizărilor înregistrate şi nu se estimează realizări până la sfârşitul anului )

I.3.2. Studii şi cheltuieli de proiectare ( din cauza surselor de finanţare limitate , pentru lucrările urgente , proiectele au fost relizate de către Compania Aquaserv ).

Investiţii la care a fost majorată valoarea  prognozată :

I.1.7- Modernizare şi reabilitare CT la Staţia de Epurare ( întrucât lucrarea va fi realizată până la sfârşitul anului, a fost necesară majorarea până la  valoarea contractată )

Investiţii care au fost scoase din Listă ( nu s-au înregistrat şi nici nu se estimează realizări până la sfârşitul anului ) :

I.1.1.Reabilitare racorduri de canalizare inversate

I.1.2. Reabilitare reţele de canalizare

I.1.6. Demolarea clădirilor şi serviciilor redundante la Uzina de apă şi Staţia de  Epurare ( a fost iniţiat un act adiţional de decalare a termenului de finalizare pentru anul 2011, neexistând front de lucru la Uzina de apă )

Investiţii noi :

II.1.2. Reabilitare cămin de vane strada Dezrobirii (  surparea căminului pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere )

Valoarea propusă a Listei rectificate cu utilaje independente si lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în anul 2010 din sursele proprii ale   S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. –Mureş este de 2.116.920,00 lei, din care :

investiţii în continuare 1.784.920 lei

investiţii noi – 332.000 lei

# Având în vedere materialul prezentat propunem spre aprobare Lista rectificată de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în 2010 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş.

DIRECŢIA TEHNICĂ						 DIRECTOR GENERAL

Ing. RACZ LUCIAN						ing. HOROBEŢ SERGIU

În temeiul art. 61 din Regulament, comisiile de specialitate avizeazã proiectul de hotărâre prezentat:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte 						Secretar

dr. Kolozsvári Zoltán 					Matei Dumitru

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte						 Secretar

Törzsök Sándor László 				 Maior Sergiu Claudiu

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte 						Secretar

Vlas Florin 						Bakos Levente

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte 						Secretar

Ioan Sita						Bálint István

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte 						Secretar

Peti András						______________

# ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ								Proiect,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A NR. _______

din _________________ 2010

# privind aprobarea Listei rectificate de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public propus a se realiza în 2010 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 124 din  22.09.2010	privind aprobarea Listei rectificate de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în 2010 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “d”, art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă Lista rectificată de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public, propuse a se realiza în 2010 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş, înscris în anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureş - dr. Dorin Florea, prin Direcţia tehnică şi conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

# Maria Cioban

# NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind

Rectificarea “ Listei cu utilaje independente si lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în anul 2010 din sursele proprii ale

S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. -Mureş”

Analiza detaliată a stadiului şi a realizării tuturor obiectivelor de investiţii nominalizate în Liste precum şi apariţia necesităţii execuţiei unor lucrări  au condus la rectificarea listei de investiţii.

Lista  iniţială (aprobată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 79/12.11.2009,   Hotărârea Consiliului Local nr. 472/17.12.2009, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 22/23.12.2009 )  a avut valoarea de 4.499.430,00 lei.

La prima rectificare a Listei de investiţii (aprobată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.18/09.03.2010 şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 10 / 02.04.2010 ) valoarea  a rămas aceeaşi, efectuîndu-se doar o redistribuie a surselor în cadrul obiectivelor de investiţii.

La a doua rectificare a Listei de investiţii (aprobată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 46/14.06.2010 şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 16 / 16.07.2010 ) valoarea a fost diminuată la 2.116.920,00 lei.

Modificările faţă de varianta anterioară a Listei de investiţii se pot grupa astfel :

- Investiţii la care a fost diminuată valoarea  prognozată :

I.1.3. Reabilitări  reţele apă  ( valoarea propusă este valoarea realizărilor înregistrate şi nu se estimează realizări până la sfârşitul anului )

I.2.3. Reabilitarea Uzinei de apă –Program ISPA (În urma rezilierii contractului de lucrări încheiat cu firma DYTRAS S.A. au rămas neexecutate o serie de lucrări pentru realizarea cărora s-a organizat o nouă procedură de achiziţie. A fost prevăzută o valoare pentru achitarea avizelor şi taxelor aferente execuţiei noilor lucrări.)

I.2.5. Avize şi taxe pentru POS Mediu ( valoarea propusă este valoarea realizărilor înregistrate şi nu se estimează realizări până la sfârşitul anului )

I.2.6. Continuarea supervizării contractelor de lucrări cuprinse în Măsura ISPA                  ( valoarea propusă este valoarea realizărilor înregistrate şi nu se estimează realizări până la sfârşitul anului )

I.3.2. Studii şi cheltuieli de proiectare ( din cauza surselor de finanţare limitate , pentru lucrările urgente , proiectele au fost relizate de către Compania Aquaserv ).

- Investiţii la care a fost majorată valoarea  prognozată :

I.1.7- Modernizare şi reabilitare CT la Staţia de Epurare ( întrucât lucrarea va fi realizată până la sfârşitul anului, a fost necesară majorarea până la  valoarea contractată )

-    Investiţii care au fost scoase din Listă ( nu s-au înregistrat şi nici nu se estimează realizări până la sfârşitul anului ) :

I.1.1.Reabilitare racorduri de canalizare inversate

I.1.2. Reabilitare reţele de canlizare

I.1.6. Demolarea clădirilor şi serviciilor redundante la Uzina de apă şi Staţia de  Epurare ( a fost iniţiat un act adiţional de decalare a termenului de finalizare pentru anul 2011, neexistând front de lucru la Uzina de apă )

-    Investiţii noi :

II.1.2. Reabilitare cămin de vane strada Dezrobirii (  surparea căminului pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere )

Valoarea propusă a Listei rectificate cu utilaje independente si lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în anul 2010 din sursele proprii ale   S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. –Mureş este de 2.116.920,00 lei, din care :

- investiţii în continuare 1.784.920 lei

- investiţii noi – 332.000 lei

Serviciul Proiecte Surse Proprii,

sing. Toma Aurelia