ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ								        INIŢIATOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ					PRIMAR

Direcţia Comunicare Proiecte cu Finanţare Internaţională 	                  dr. Dorin Florea

şi Resurse Umane - Serviciul Logistică

Nr.

Expunere de motive

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia „Reabilitare instalaţii

electrice interioare de utilizare şi instalaţii electrice de curenţi slabi în Primăria

Municipiului Tg. Mureş”

Având în vedere uzura instalaţiilor electrice, supraîncălzirea datorată suprasarcinilor ca urmare a creşterii puterii instalate şi absorbite în cadrul obiectivului, faptul că acestea au fost executate în diverse etape din aluminiu, aparatajul de conectare şi protecţie este depăşit fizic şi moral, fiind subdimensionat faţă de puterea electrică consumată în prezent, se impune înlocuirea instalaţiilor electrice existente, redimensionarea lor în funcţie de necesităţile actuale şi viitoare.

Referitor la instalaţiile existente de curenţi slabi, acestea au fost executate în diverse etape în funcţie de necesităţi abordându-se diverse soluţii tehnice de cablare cu afectarea aspectului estetic şi limitarea posibilităţilor ulterioare de extindere şi dezvoltare.

În acest sens este necesară reproiectarea instalaţiilor existente de curenţi slabi şi adăugarea de reţele noi conform standardelor şi normativelor în vigoare, aplicând o gândire unitară asupra întregului sistem de curenţi slabi.

Prin execuţia acestei lucrări se măreşte durata de funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor proiectate, realizându-se în acelaşi timp o utilizare în condiţii de confort, sănătate în muncă şi siguranţă.

Studiul de Fezabilitate a fost elaborat de către colectivul de proiectare SC Insta Grup SRL Tg. Mureş pentru reabilitarea instalaţiilor electrice interioare de utilizare şi a instalaţiilor electrice de curenţi slabi în sediul Municipiului Tg. Mureş.

Datorită complexităţii instalaţiilor proiectate, investiţia se va realiza etapizat astfel:

A. Etapa I - va cuprinde lucrările de înlocuire a tabloului general TG, a tablourilor de palier, înlocuirea coloanelor aferente instalaţiilor electrice de forţă şi a celor aferente instalaţiilor de curenţi slabi. Tot în aceasta etapă se impune elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru toate capitolele de lucrări.

B. Etapa II - va cuprinde lucrările de înlocuire a circuitelor electrice de distribuţie şi a celor de curenţi slabi.

C. Etapa III - va cuprinde lucrări aferente înlocuirii sistemului de iluminat.

În acest sens propunem spre aprobare indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare instalaţii electrice interioare de utilizare şi instalaţii electrice de curenţi slabi în Primăria Municipiului Tg. Mureş”  după cum urmează:

-  valoare totală finanţată din bugetul local:

1.893,37 mii lei, inclusiv TVA, adică 446,35 mii Euro (1 Euro = 4,2419 lei la data de 05.08.2011)

din care C+M: 1.550,00 mii lei, inclusiv TVA, adică  365,40 mii Euro

- capacităţi: putere instalată 432 KW

- durata de realizare: 12 luni

Având în vedere dispoziţiile art.36, alin.1, alin. 2  lit.”b” şi „c”, alin.4 lit. „d” şi „e”, alin.5 lit. „c” , alin.6 lit. „a”, pct.17, art.45 alin.1, art.115 alin.1, lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare instalaţii electrice interioare de utilizare şi instalaţii electrice de curenţi slabi în Primăria Municipiului Tg. Mureş”.

DIRECTOR EXECUTIV C.P.F.I.R.U.				ŞEF SERVICIU

Jrs. Korpádi György			 Radu Lenuţa

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 45, alin. (1) din Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, prezintă următorul raport:

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte						          Secretar

dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba                                          prof. Matei Dumitru

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor László					  ing. Maior Sergiu Claudiu

ing. Torzsok Sandor Laszlo				 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

jrs. Vlas Florin					          psih. Roman Ioana Dana

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

dr. Ioan Sita		                                                     prof. Bálint Ştefan

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

jrs. Peti Andrei

ROMÂNIA 									- PROIECT-

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ

HOTĂRÂREA nr…..

din…………………………………

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia

„Reabilitare instalaţii electrice interioare de utilizare şi instalaţii electrice de curenţi slabi

în Primăria Municipiului Tg. Mureş”

Consiliul local municipal întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând  expunerea de motive nr.__________din____________ a Direcţiei Comunicare Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane - Serviciul Logistică  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia „Reabilitare instalaţii electrice interioare de utilizare şi instalaţii electrice de curenţi slabi în Primăria Municipiului Tg. Mureş”, proiect întocmit de SC Insta Grup SRL Tîrgu Mureş

În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin.1, alin. 2  lit.”b” şi „c”, alin.4 lit. „d” şi „e”, art.45 alin.1, art.115 alin.1, lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,

.

H o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare instalaţii electrice interioare de utilizare şi instalaţii electrice de curenţi slabi în Primăria Municipiului Tg. Mureş” după cum urmează:

-  valoare totală finanţată din bugetul local:

1.893,37 mii lei, inclusiv TVA, adică 446,35 mii Euro (1 Euro = 4,2419 lei la data de 05.08.2011)

din care C+M: 1.550,00 mii lei, inclusiv TVA, adică  365,40 mii Euro

- capacităţi: putere instalată 432 KW

- durata de realizare: 12 luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează aparatul propriu de specialitate al primarului prin Direcţia Comunicare Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane - Serviciul Logistică.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Tg.-Mureş

Cioban Maria