ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ							      (nu produce efecte juridice)  *

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ						          VICEPRIMAR,

Nr. ____________________						        Dr. Makkai Grigore

# EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

„Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”

Situaţia existentă:

Blocul din str. Cisnădiei nr. 13 a fost afectat de o explozie în data de 13.12.2014 din cauza unei defecţiuni la instalaţia de gaze naturale existente la unul dintre apartamentele de la nivelul IV, fiind afectate spaţiile comune de la etajul IV, un apartament de la etajul III şi casa scării. Având în vedere că 5 apartamente şi 2 garsoniere sunt în continuare nelocuibile, s-a considerat oportună executarea lucrărilor de reparare şi consolidare a blocului din str. Cisnădiei nr. 13 şi ulterior de mansardare a blocului din str. Cisnădiei nr. 13 şi a tronsonului alipit al blocului nr. 15, cele două tronsoane fiind translatate în plan.

Obiectivele propuse:

Reparaţiile zonei afectate de explozie constau din: refacerea zidăriilor în totalitate pe tronsoane cu ajutorul sprijinirilor provizorii a planşeelor adiacente, refacerea planşeului peste camera din colţ, în soluţia unui planşeu nou din beton, refacerea pereţilor despărţitori interiori, a tâmplăriilor şi instalaţiilor interioare afectate. De asemenea sunt necesare lucrări de refinisare interioară a zonelor afectate, după realizarea reparaţiilor.

Mansardarea propusă se poate realiza în soluţia mansardei uşoare cu structura de lemn ecarisat termoizolant. Compartimentările interioare se admit doar în soluţia compartimentărilor uşoare.

Prin realizarea investiţiei se doreşte asigurarea siguranţei construcţiei din str. Cisnădiei nr. 13, repararea şi consolidarea blocului, iar prin mansardarea blocurilor nr. 13-15 se va obţine mărirea gradului de ocupare.

În acest scop s-a încheiat Contractul de concesiune nr. 479/65333 din data de 21.11.2017 a terasei (acoperişul)/planşeul imobilului situat în str. Cisnădiei, nr. 13-15, în suprafaţă de 540,672 mp, în vederea construirii unor mansarde de către autoritatea publică locală destinate închirierii.

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare:

Indicatorii tehnico – economici cuprinşi în Devizul General al Studiului de fezabilitate Scenariul tehnico-economic B, recomandat de proiectant:

Valoarea totală (inclusiv TVA)  = 2.576.131,77  lei,

din care

C+M ( inclusiv TVA) = 2.161.251,82  lei

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici :

Blocul nr. 13: S teren = 322,50 mp

Ac = 322,50 mp

Ad = 1968,00 mp

Au = 1586,82 mp

Blocul nr. 15: S teren = 322,50 mp

Ac = 322,50 mp

Ad = 1968,00 mp

Au = 1581,21 mp

Durata de execuţie: 12 luni

În temeiul prevederilor: art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1) lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consilului Local Tîrgu Mureş aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  „Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”.

DIRECTOR EXEC. 			                DIRECTOR EXEC.ADJ.

ing. Racz Lucian           				ing. Popistan Dorin

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                          Secretar

Csiki Zsolt                                                                                    Bratanovici Cristian

___________                                                                                   ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							               Secretar

Furó Judita                                                                                   Pui Sebastian Emil

___________                                                                                  _____________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							          Secretar

Bakos Levente Attila

___________                                                                               _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							          Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                     Makkai  Grigore

___________________                                                              __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							  Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                         jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                          __________________

# ROMANIA									     Proiect

JUDEŢUL MUREŞ							       (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

VICEPRIMAR

Dr.Makkai Grigore

## HOTĂRÂREA nr._____

din ________________2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

„Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr.                      din                    iniţiată de Viceprimarul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”

Ţinând cont de prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit art. 1, alin. 2 din HG. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin1, alin. 2 ,  lit. b şi d, alin. 4, lit. d, şi alin.6, lit. a, pct. 1, ale art. 45, alin.2, şi art. 115, alin.1, lit.b,  din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”, după cum urmează:

Valoarea totală (inclusiv TVA)  = 2.576.131,77  lei,

din care

C+M ( inclusiv TVA) = 2.161.251,82  lei

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici :

Blocul nr. 13: S teren = 322,50 mp

Ac = 322,50 mp

Ad = 1968,00 mp

Au = 1586,82 mp

Blocul nr. 15: S teren = 322,50 mp

Ac = 322,50 mp

Ad = 1968,00 mp

Au = 1581,21 mp

Durata de execuţie: 12 luni

Art.  2.  Obiectivul de investiţii se va realiza din fonduri bugetare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Tehnică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

P. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Director executiv D.J.C.A.A.P.I.

Cătană Dianora Monica

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R