# ROMÂNIA						     (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                                                            PRIMAR

DIRECŢIA ŞCOLI                                                                                    Soós Zoltán

Nr. ................... din ..............

REFERAT  DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți -  , obiectivului „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER” .

În cursul anului 2018 , s-a desfășurat  achizitia  având ca  obiect  : Proiectare ( faza DTAC + PTh+DE) )  si executie  pentru obiectivul    „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER” .  În urma derulării întregii proceduri, aceasta a a fost publicata de trei ori in SICAP ,însă datorită lipsei participatinților  procedurile derulate la vremea respectivă au fost anulate .

Întrucât de la data întocmirii caietului de sarcini si stabilirii indicatorilor tehnico economice referitori la o atare achizitie a trecut o perioada considerabilă de timp, că în această perioada rata inflației a cunoscut o crestere substantiala, în vederea realizării obiectivelor propuse de către autoritatea publică locală, se impune ajustarea indicatorilor tehnico-economici stabiliti initial, rezultati din Devizul general al obiectivului de investitie mai sus menționat și care au fost actualizati ultima dată prin HCL nr.327 din 28 noiembrie 2019.

Această actualizare este prevăzută si de prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 privitoare  la instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscale-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene  , precum si prin raportare la indicele de inflatie în perioada noiembrie 2019-iunie 2022.

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a lucrărilor și montajului aferente obiectivului de investiție, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului cu 12,32%.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

Proiectare si executie „ CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ȘCOALA GENERALĂ  FRIEDERICH  SCHILLER”

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 7.999.555  lei

din care C+M (lei cu TVA): 5.413.421  lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 6.723.498  lei

din care C+M (lei fără TVA): 4.549.093  lei

| Durata de realizare a investitiei | 20 luni, din care 11 luni executie lucrari |
| --- | --- |

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA DE  BAZĂ:

- Investiție de bază = 6.341,65 lei/mp ( inclusiv  TVA )

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):

- Investiție totală = 9.661,30  lei/mp ( inclusiv  TVA )

- C+M = 6.537,95  lei/mp ( inclusiv  TVA ).

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - pentru obiectivul „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER” .

Aviz favorabil al				aviz favorabil al Directiei proiecte cu

DIRECȚIA ȘCOLI				finantare internatională,

Director adjunct,                                           director adj.                                  ,

LobonțHorațiu                          			Ijac Dana

Aviz favorabil :

Direcția Economică,

Director executiv : Ec. Crăciun Ioan Florin

Şef serviciu,

Darabont L.Tamaș

Întocmit: Dragut Călin-inspector sup.

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

ROMÂNIA                                                                                       Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                          (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2022

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți -  , obiectivului „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER” .

Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Având în vedere :

a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. ____________din __________inițiat de primarul Municipiului Târgu Mureș, prin  prin Direcţia Şcoli - Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER”

b)Avizul favorabil al compartimentului de specialitate : Direcția Economică ;  	c)Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș .

Raportat la prevederile HCL nr. 58/ 27.02.2018  prin care au fost aprobați indicatorii tehnico – economici în urma elaborării Studiului de fezabilitate și a Devizului General actualizat  pentru obiectivul mai sus menționat,

HCL nr.327 din 28.11.2019 prin caere au fost actualizati indicatorii tehnico economici pentru obiectivul CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER” .

În conformitate cu prevederile :

- art.71 alin. (1), (2) şi art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare

- art. 7 alin 2, litera c) din instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică, emis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

- ORDONANŢĂ  Nr. 15/2021 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică

• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul disp.art.129, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. ”e”, art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. ”e”, art. 196, alin. (1), lit. ”a” și ale art. 243, alin. (1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți -  , obiectivului „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER”  conform Anexei care face parte din prezenta.	                                                                                                         Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul Municipiului Târgu  Mureş, prin  Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli – Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale

Art.3.În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate .

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică : Direcției Școli – Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale,  Direcției economice, Direcției proiecte cu Finantare Internațională

Viză de legalitate ,

Secretar  General al  Municipiului  Târgu Mureș

BÂTA  ANCA VOICHIȚA

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER”

1.Indicatori valorici:

1.1.	Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total:  7.999.555  lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 5.413.421  lei;

1.2.	Costuri pe metru pătrat ( suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

- investiție de bază = 6.341,65 lei/mp   inclusiv T.V.A ;

1.3.	Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

- Investiție totală = 9.661,30  lei/mp ( inclusiv  TVA )

- C+M = 6.537,95  lei/mp   (inclusiv T.V.A.)

2.	Indicatori fizici:

2.1.	Durata de implementare a proiectului: 20 luni din care 11 luni execuție

2.2.	Suprafețe imobil:

Parametrii construcției existente:
 Suprafață teren = 6334,00 mp
 Suprafață construită totală incintă = 976,00 mp
 Suprafață construită sală sport existentă = 157 mp
 Regimul de înălțime sală de sport Parter
 Înălțime maximă la coamă: 4,90 m
 Înălțime cornișă: 4,90 m

2.3.	În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- S construită clădire sală de sport propusă = 828 mp.

- Regimul de înălțime sală de sport Parter
        Înălțime cornișă = 9,15 m

DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

Parter:
SALĂ DE SPORT        740 mp
HOL ACCES               14,55 mp
HOL                             1 1,95 mp
G.S.FEMEI                     4,50 mp
G.S.BĂRBAȚI                6,60 mp

HOL                            2 31,05 mp
CAMERĂ TEHNICĂ     9,70 mp
G.S. PERS. DIZABILITĂȚI 4,80 mp
MAGAZIE                        9,05 mp
VESTIAR BĂIEȚI         16,35 mp
G.S. BĂIEȚI                   10,40 mp
VESTIAR FETE             16,90 mp
G.S. FETE                       10,10 mp
VESTIAR PROFESOR    2,70 mp
G.S. PROFESOR              4,90 mp
BIROU PROFESOR      11,40 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER 894,95 mp

3.	Eșalonarea investiției – total INV/C+M    ( inclusiv  TVA )

3.1.	Anul I – INV = 3.199.822  lei /  C+M = 1.413.918,40  lei

3.2.	Anul II  - INV = 4.799.733  lei/ C+M  = 3.248.052,60  lei

COMISIA NR. 1 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

RAPORT DE AVIZARE

din data de _________________________

Comisia întrunită în şedinţa de lucru, astăzi, data indicată mai sus, a analizat proiectul de hotărâre anexat.

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:

- Proiectul de hotărâre

- Referatul de aprobare nr. ___________________________

- ________________________________________________

- ________________________________________________

Comisia analizând documentaţia,  avizează/neavizează cu __________ voturi „pentru”, _________ „abţineri” şi ___________ „împotrivă” proiectul de hotărâre.

Amendament/amendamente propus(e) şi motivat(e)  de comisia de specialitate pentru proiectul de hotărâre.

| Articol ,aliniat, paragraf din proiectul de hotărâre |  |
| --- | --- |
| Text amendament propus (autor, consilier) |  |
| Motivare amendament (sursa de finanțare dacă e cazul) |  |
| Motivarea respingerii |  |

Preşedinte                                                                                       Secretar

Kelemen Atilla- Márton                                                            Pápai László – Zsolt

___________                                                                              ________________

ANEXA

COMISIA NR. 2 Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

RAPORT DE AVIZARE

din data de _________________________

Comisia întrunită în şedinţa de lucru, astăzi, data indicată mai sus, a analizat proiectul de hotărâre anexat.

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:

- Proiectul de hotărâre

- Referatul de aprobare nr. ___________________________

- ________________________________________________

- ________________________________________________

Comisia analizând documentaţia,  avizează/neavizează cu __________ voturi „pentru”, _________ „abţineri” şi ___________ „împotrivă” proiectul de hotărâre.

Amendament/amendamente propus(e) şi motivat(e)  de comisia de specialitate pentru proiectul de hotărâre.

| Articol ,aliniat, paragraf din proiectul de hotărâre |  |
| --- | --- |
| Text amendament propus (autor, consilier) |  |
| Motivare amendament (sursa de finanțare dacă e cazul) |  |
| Motivarea respingerii |  |

Preşedinte							          Secretar

Iszlai Tamás                                                                             Pui Sebastian – Emil

___________                                                                                  _____________

ANEXA

COMISIA NR. 3 Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

RAPORT DE AVIZARE

din data de _________________________

Comisia întrunită în şedinţa de lucru, astăzi, data indicată mai sus, a analizat proiectul de hotărâre anexat.

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:

- Proiectul de hotărâre

- Referatul de aprobare nr. ___________________________

- ________________________________________________

- ________________________________________________

Comisia analizând documentaţia,  avizează/neavizează cu __________ voturi „pentru”, _________ „abţineri” şi ___________ „împotrivă” proiectul de hotărâre.

Amendament/amendamente propus(e) şi motivat(e)  de comisia de specialitate pentru proiectul de hotărâre.

| Articol ,aliniat, paragraf din proiectul de hotărâre |  |
| --- | --- |
| Text amendament propus (autor, consilier) |  |
| Motivarea amendament (sursa de finanțare dacă e cazul) |  |
| Motivarea respingerii |  |

Preşedinte							          Secretar

György Alexandru                                                               Szabó Péter

____________                                                                               _____________

ANEXA

COMISIA NR. 4 Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană, probleme de minorităţi şi culte:

RAPORT DE AVIZARE

din data de _________________________

Comisia întrunită în şedinţa de lucru, astăzi, data indicată mai sus, a analizat proiectul de hotărâre anexat.

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:

- Proiectul de hotărâre

- Referatul de aprobare nr. ___________________________

- ________________________________________________

- ________________________________________________

Comisia analizând documentaţia,  avizează/neavizează cu __________ voturi „pentru”, _________ „abţineri” şi ___________ „împotrivă” proiectul de hotărâre.

Amendament/amendamente propus(e) şi motivat(e)  de comisia de specialitate pentru proiectul de hotărâre.

| Articol ,aliniat, paragraf din proiectul de hotărâre |  |
| --- | --- |
| Text amendament propus (autor, consilier) |  |
| Motivare amendament (sursa de finanțare dacă e cazul) |  |
| Motivarea respingerii |  |

Preşedinte							          Secretar

Tamási Zsolt-József                                                        Bălaș Radu – Florin

___________________                                                           __________________

ANEXA

COMISIA NR. 5 Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti:

RAPORT DE AVIZARE

din data de _________________________

Comisia întrunită în şedinţa de lucru, astăzi, data indicată mai sus, a analizat proiectul de hotărâre anexat.

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:

- Proiectul de hotărâre

- Referatul de aprobare nr. ___________________________

- ________________________________________________

- ________________________________________________

Comisia analizând documentaţia,  avizează/neavizează cu __________ voturi „pentru”, _________ „abţineri” şi ___________ „împotrivă” proiectul de hotărâre.

Amendament/amendamente propus(e) şi motivat(e)  de comisia de specialitate pentru proiectul de hotărâre.

| Articol ,aliniat, paragraf din proiectul de hotărâre |  |
| --- | --- |
| Text amendament propus (autor, consilier) |  |
| Motivare amendament (sursa de finanțare dacă e cazul) |  |
| Motivarea respingerii |  |

Preşedinte						       Secretar

Papuc Sergiu – Vasile                                                    Kakassy Blanka

____________________                                                        __________________

Aviz favorabil al				aviz favorabil al Directiei proiecte cu

DIRECȚIA ȘCOLI				finantare international,

Director adjunct,                                           director adj.                                  ,

LobonțHorațiu                          			Ijac Dana

Întocmit,

M.D./13.01.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ			                                                            (nu produce efectejuridice) *

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

PRIMAR

SoósZoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. .........

din ........................................2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

„ SF  mansardare Grădinița PP Lumea Copiilor”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având învedere :

Referatul de aprobare nr. _________ din __________iniţiat de Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Şcoli, - Serviciul Investiţii, Reparaţii, Şcoli, Biserici şi Spitale, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ SF  mansardare Grădinița PP Lumea Copiilor”

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş .

- Raportul de specialitate nr. ______________ al Direcției JuridiceContencios Administrativ si administratie publica locală

- Raportul de specialitate nr. ______________ al Direcției Economice;

Luând în considerare avizul favorabil al Directiei proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relatii cu publicul și logistică,

În conformitate cu prevederile :

OUG nr.40/2015 privind gestiunea financiară a fondurilor europene cu modificările și completările ulterioare,

- Art.71 alin.(1) si (2) și art.66 pct.1 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare

- Art.2 lit.b si art.5 alin.(1), lit.a si art.7 alin.2 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente proiectelor/obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- art.44 din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificarile și completarile ulterioare .

Potrivit dispozitiilor art. 108 alin.1 lit.d) , din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și complectarile ulterioare .

În temeiul prevederilor art .129  alin.(1), alin. (2)  lit.”b”, alin.(4), lit.d , respectiv alin.(7) lit. „a”, lit. „k”, alin.(9) lit. „a”, alin.(10) lit. „a”, art.133 alin.(1), art.139 alin.(1), art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare.

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă indicatoriii tehnico-economici, pentru obiectivul                              „ SF  mansardare Grădinița PP Lumea Copiilor”,  conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli -Serviciul Investiţii, Reparaţii, Şcoli, Biserici şi Spitale, Direcția, Directiei proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relatii cu publicul și logistică

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcţiei Şcoli,

- Direcţiei Economice

- Directiei proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relatii cu publicul și logistică

Viză de legalitate

Secretar General al  Municipiului Târgu Mureş

BÂTA ANCA VOICHIȚA

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră învigoare și produce efecte juridice după îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.235 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Al investiției „ SF  mansardare Grădinița PP Lumea Copiilor”

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total:  12.681.507  lei ;

Din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.:  7.663.341  lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Calcul preț / mp construit

Suprafața desfășurată propusa a imobilului = 1764  mp;

Cost mp construit (lei fără TVA) – investiție totală = valoare deviz / suprafața desfășurată = 5.748,91  /mp (include: construcția propriu-zisa, dotare cu echipamente, proiectare și consultanță etc.);

Cost mp construit (lei fără TVA) – C+M = valoare C+M / suprafața desfășurată =4.344,30 lei/mp (include: construcția propriu-zisa);

Cost mp construit (lei cu TVA inclus) – C+M = valoare C+M / suprafața desfășurată =5.169,71 lei/mp (include: modernizarea construcției propriu-zise);

Cost mp construit (lei fără TVA) – investiție de baza = valoare deviz / suprafața desfășurată = 5.748,91  lei/mp (include: modernizarea construcției propriu-zise, dotare cu echipamente, proiectare și consultanță etc.);

Cost mp construit (lei fără TVA) – C+I = valoare C+I / suprafața desfășurată =4.005,71 lei/mp (include: modernizarea construcției propriu-zise);

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 12  luni inclusiv proiectare.

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  minim 36 luni

(  de la data recepției la terminarea lucărilor)

1.3.Parametrii construcțiilor existente:

- Parametrii construcției existente:
• Suprafață teren = 2261,00 mp
• Suprafață construită corp existentă = 563.0 mp
• Suprafața construită desfășurată = 973.93 mp
• Regimul de înălțime Parter + Mansarda
• Înălțime maxima a constructiei: =10.02 m
• P.O.T. existent = 24.90 %
• C.U.T. existent = 0,43
• Gradul de rezistență la foc = II
• Categoria de importanță C
• Clasa de importanță II
• Valoare de inventar: 1.819.670  lei conform fisa mijlocului fix la 01.01.2021.

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

Parametri propuși

- Categoria de importanță: = C (normala)
• Clasa de importanta: = II
• Gradul de rezistență la foc = II
• Suprafață teren = 2261,00 mp
• S construită clădire existenta = 563.0mp.
• S construită desfasurată cladire existenta = 973.93 mp
• S construită clădire propusa = 563.0 mp
• S construită desfasurată cladire propusa = 1764.0 mp
• Regimul de înălțime C1 = Parter + Etaj 1+M
• P.O.T. propus = 24.90 %
• C.U.T. propus = 0,78

- Eșalonarea investiției – total   INV cu TVA

An I –  12.681.507   lei cu TVA.