ROMÂNIA									(nu produce efecte juridice)•

MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ

Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari                              PRIMAR ,

Nr. B1/1.210/85.641/03.11.2022 	                                                                   Soós Zoltán

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor valorici actualizați la obiectivele :„Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 3 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș”.

Potrivit OUG nr. 18/2009, cu modificările și completări ulterioare, privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, primarii coordonează programele locale multianuale privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Printre alte competențe legale, coordonatorii locali contractează lucrările de intervenție după ce, în prealabil consiliul local aprobă, la propunerea coordonatorului local, indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, în baza documentațiilor tehnico-economice au fost aprobați prin HCL nr.17 din 31.01.2019 indicatorii tehnico-economici pentru cele 3 blocuri de locuințe care fac obiectul prezentului proiect de act administrativ, și anume: Aleea Covasna nr.9, Aleea Cornișa nr.9 și str. Petru Dobra nr.18, respectiv, prin HCL nr.37 din 27.01.2022 au fost aprobați indicatorii valorici actualizați (la data de 23.12.2021) la cele 3 obiective de investiții anterior menționate.

Facem mențiunea că, aceste 3 blocuri au făcut obiectul contractului de lucrări nr.113/09.09.2020, încheiat între Municipiul Târgu Mureș în calitate de achizitor și SC NOVA CONSTRUCT SRL în calitate de executant, contract care a fost reziliat la data de 09.11.2021 pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de executant.

Ca atare, în cursul acestui an au fost inițiate 3 proceduri de achiziție publică în vederea contractării lucrărilor de execuție, proceduri care au fost anulate de către comisiile de evaluare din cauza lipsei ofertanților, la prima procedură,  respectiv din considerente de nerespectare de către ofertanți a cerințelor din caietul de sarcini, la ultimele 2 proceduri, motiv pentru care este necesară inițierea unei noi proceduri de achiziție publică.

Prin adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, nr. 121.172/26.10.2022 ni s-a solicitat să transmitem documentele justificative ( devizele generale actualizate) care să facă dovada încadrării în ipotezele prevăzute de OG nr.21/2022  pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021.

În acest sens, prin adresa cu nr. B1/1.200/84.803/01.11.2022 UAT Târgu Mureș a transmis la ministerul de resort devizele generale actualizate în luna septembrie 2022, urmând să transmită și hotărârea de consiliu local după aprobarea indicatorilor valorici aferenți celor 3 blocuri de locuințe.

Raportat la cele de mai-sus, cât și la creșterile succesive a prețurilor la unele materiale de construcții cât și a creșterii costurilor cu forța de muncă și lipsa de interes a operatorilor economici pentru lucrări de intervenție de creștere a performanțelor energetice, la nivelul valorilor estimate în baza documentației tehnico-economică și a indicatorilor aprobați/actualizați la nivelul anului 2021, considerăm necesară actualizarea indicatorilor valorici la cele 3 obiective de investiții, așa cum au fost elaborate de proiectant, conform Anexei la prezentul referat.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Municipal Târgu Mureș, a indicatorilor valorici actualizați la obiectivele : Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 3 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș”.

Direcția Școli – Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari

Director executiv ,

jrs. Dorin Belean

Aviz favorabil :

Direcția Economică :

Director economic ,

ec. Crăciun Ioan Florin

Aviz favorabil :

Direcția Juridică, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală

Director executiv,

jrs. Buculei Dianora Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Anexă la Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre

Situație comparativă privind actualizarea indicatorilor valorici la cele 3 blocuri de locuințe

|  |  | Varianta 1 - 2019 | Varianta 2 - actualizare decembrie 2021 | Varianta 3-actualizare septembrie 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Adresa | Total general cu TVA -lei- | C+M cu TVA -lei- | Total general cu TVA -lei- | C+M cu TVA -lei- | Total general cu TVA -lei- | C+M cu TVA -lei- |
| 1 | Aleea Cornișa nr. 8 | 1.321.700,99 | 1.147.839,49 | 1.752.624,25 | 1.533.088,88 | 2.629.311,17 | 2.315.773,50 |
| 2 | Aleea Covasna, nr. 9 | 391.080,94 | 306.260,78 | 514.269,95 | 416.791,77 | 729.422,10 | 609.122,11 |
| 3 | str. Petru Dobra nr. 18 | 537.900,24 | 452.622,45 | 717.757,34 | 613.839,38 | 1.039.544,55 | 901.373,46 |

Director executiv

jrs. Dorin Belean