# ROMÂNIA							            (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ					              PRIMAR

DIRECŢIA ȘCOLI                                                                                                      Primar, Soós Zoltán

Nr.

REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56 ”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Aferent contractului nr.162/19.10.2021 “Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferentă  proiectul" Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56 " a fost încheiat actul adițional nr.162/1 din 31.01.2022 prin care s-a stabilit  privind formula de ajustare a lucrărilor executate și datorită faptului că indicii de ajustare aferenți lunii decembrie 2023 sunt publicați pe parcursul lunilor februarie-martie 2024, a rezultat suma de  1.837.980,34  lei inclusiv TVA, suma  aferentă ajustării lucrărilor executate pe parcursul contractului, adică până la data de 31.12.2023.

Suma de 1.837.980,34  lei inclusiv TVA este prevăzută în Devizul General al obiectivului  anexat ( conform HG 1116/2023, art.1), la capitolul 7 din devizul general – Cheltuieli  aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, astfel încât  au fost executate lucrări în suma 4.069.407,81 lei cu TVA , reprezentând un procent de 41,70% din lucrare.

Prin urmare este necesară ajustarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Devizul General al obiectivului de investiție aprobați prin HCL nr. 65/ 23.02.2023.

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea ajustărilor lucrărilor executate până la data de 31.12.2023 rezultând  o creștere a valorii totale a investitiei cu 14,97 %.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr. 54-56”

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 14.115.948,44 lei

din care C+M (lei cu TVA): 7.223.411,23 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 11.874.021,52 lei

din care C + M (lei fără TVA): 6.070.093,47 lei

| Durata de implementare | 24 luni,din care 19 luni executie |
| --- | --- |

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

- Investiție de bază = 4.816,34 lei/mp + TVA

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):

- Investiție totală = 8.003,68 lei/mp + TVA,

- C+M = 4.091,55 lei/mp + TVA.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr. 1, pentru obiectivul „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr. 54-56”  pentru constituirea rezervei de implementare conform HG 1116/2023, art.1, capitolul 7.

Direcția Școli

Director executive adj. 							Șef Serviciu		Horațiu Lobonț						       Darabont Tamas

AVIZAT favorabil:

Direcția economică

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

(nu produce efecte juridice)*

Proiect

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ						                               Iniţiator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                  PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2024

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr. 1, pentru obiectivul„ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr.54-56 ”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Consiliul local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară ,

Văzând  Referatul de aprobare nr. 21140 din data de 08.04.2023 inițiat de Primar prin Direcția Școli, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1 pentru obiectivul „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr. 54-56”, prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru  piața forței de muncă

Având în vedere HCL nr. 65/23.02.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56”.

# Luând în considerare avizele favorabile ale Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională, și a Direcției Economice,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

      - OUG 40/2015 privind gestiunea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare

- art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare

- art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică /contractului de achizitie sectoriala/ acordului cadru

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 44, alin. (1) si alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, , art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și  art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

- HG 1116/16.11.2023 , art. 1 , cap.7.

H o t ă r â ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici- conform anexei,  pentru obiectivul de investiții : „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56”, prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru  piața forței de muncă

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli,  Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională Resurse Umane Relații cu Publicul și Logistică-  Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcția Școlii

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,

- Direcției Economice,

Viză de legalitate,

Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56”

1.Indicatori valorici:

1.1.	Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total:  14.115.948,44 lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 7.223.411,23 lei;

1.2.	Costuri pe metru pătrat ( suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

- investiție de bază = 4.816,34 lei/mp + TVA;

1.3.	Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

- Investiție totală = 8.003,68 lei /mp + TVA

- C+M = 4,091,55  lei/mp + TVA.

2.	Indicatori fizici:

2.1.	Durata de implementare a proiectului: 22 luni din care 11 luni execuție

2.2.	Suprafețe imobil:

Corp de clădire

- Regim de înălțime:                     S+P+E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă:      902,40 mp

- Suprafața desfășurată propusă: 1.483,57 mp

2.3.	În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

Clădire Creșă

cu toate echipamentele și dotarile necesare                   	                 S.desf. = 1.483,57 mp

ASOCIEREA

ACI CLUJ SA & TERRA NOSTRA 2001 SRL & ARHICRIS LOGISTIC  SRL

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,