# ROMÂNIA							            (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ					                       PRIMAR

DIRECŢIA ȘCOLI                                                                                                             Primar, Soós Zoltán

Nr.

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul „ REABILITARE CU AMENAJARE CORP C1, DESFIINȚARE PARȚIALĂ, RECONSTRUIRE CU REAMENAJARE CORP C2, EXTINDERE CORP C1 ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C1, C2 DIN ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI ATELIER ÎN INTERNAT ȘCOLAR ” DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ str. SECUILOR MARTIRI nr.14, jud. Mureș  , investiție  propusă a fi executată din Bugetul Local  .

Obiectivul acestei investiții este de a crește gradul de participare la nivelul învățământului obligatoriu.

Din analiza situației existente și din identificarea deficiențelor și a necesităților în cadrul unității de învățământ Școala nr.7 corp B situată pe str. Secuilor Martiri nr. 14, școală aflată în administrarea Liceului Teoretic Bolyai Farkas au rezultat următoarele:

- la școala mai sus amintită se desfășoară învățământ ciclu primar  iar în decursul anilor s-a observat o scădere a numărului de elevi datorită reorientării părinților spre școlile gimnaziale.

În același timp s-a observat o creștere constantă a numărului de elevi din afara municipiului, din localitățile din județ  rezultând necesitatea de asigurare asigurării  unor spații de cazare pentru acești elevi , spații care oferă unele avantaje față de naveta zilnică. Avantajele amintite ar fi gestionarea și folosirea  timpului petrecut cu transportul în vederea aprofundării studiului , oportunități educaționale în internate (biblioteci, resurse educaționale în afara orelor de curs), dezvoltarea independenței și responsabilității elevilor, promovarea interacțiunii sociale și dezvoltarea personală, etc.

Momentan, clădirea existentă în care se desfășoară activitatea de învățământ situată în Tg-Mureș , str. Secuilor Martiri are următoarele caracteristici tehnice :

- terenul pe care este amplasată școala are suprafața de 4.586 mp, conform CF 130769.

Pe teren sunt amplasate următoarele construcții construite în anii 1965 clădirea C1 , respectiv anii 1975 clădirea C2, pe baza unor proiecte autorizate tip:

- Corp C1 – clădire școală cu două niveluri , suprafață construită la sol   612 mp, suprafață desfășurată 1224 mp.

- Corp C2 – clădire ateliere cu un nivel, suprafață construită la sol   85 mp, suprafață desfășurată 85 mp.

- Corp C3 -    clădire magazie cu un nivel, suprafață construită la sol   51 mp, suprafață desfășurată 51 mp.

Total suprafață construită la sol 697 mp , suprafață desfășurată – 1360 mp.

Soluția propusă prin acest proiect este următoarea, clădirile C1 și C2 existente vor fi reabilitate, reîmpărțite și împreună cu extinderea propusă vor funcționa ca un ansamblu unitar pentru a satisface noua funcțiune de internat școlar.

La parter se vor afla următoarele încăperi : 17 camere de cazare  pentru doi elevi cu grup sanitar propriu  , o cameră de cazare pentru un elev cu grup sanitar propriu, sală de lectură , sala de sport cu vestiare , grupuri sanitare pe sexe și un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități , birouri administrative , atelier , magazie și o spălătorie pentru folosința elevilor, pentru lenjerii se va contracta o firmă specializată. Număr de persoane cazate 35.

La etaj 1 sunt amplasate a următoarele încăperi : 17 camere de cazare  pentru doi elevi cu grup sanitar propriu  , o cameră de cazare pentru un elev cu grup sanitar propriu, sală de lectură ,sală de mese , oficiu , cabinet stomatologic cu grup sanitar și magazie, cabinet medical cu grup sanitar , sala tratament , izolator și depozit deșeuri periculoase  și terasă circulabilă. Număr de persoane cazate 35.

La etaj 2 sunt amplasate a următoarele încăperi : 11 camere de cazare  pentru doi elevi cu grup sanitar propriu  , o cameră de cazare pentru un elev cu grup sanitar propriu. Număr de persoane cazate 23.

La etaj 3 (turn) este amplasată sala de vizită.

Regimul de înălțime al clădirii propuse P+3E( P+ 2E+turn).

Înălțimea maximă la streașină : 14,40 m (turn)

Înălțimea maximă la coamă : 24,525 m (turn)

Suprafață construită  propusă la sol

- Parter C1                 - 646,50 mp

- Parter C2                 -   87,50 mp

- Parter extindere-      - 552,00 mp

- Parter C3                  -  51,00 mp

TOTAL                    1.337,00 MP

Suprafață desfășurată propusă

- Parter C1                  - 646,50 mp

- Parter C2                  -   87,50 mp

- Parter extindere-      -  552,00 mp

- Parter C3                  -   51,00 mp

- Etaj 1 C1                   - 633,00 mp

- Etaj 1 extindere         - 522,00 mp

- Etaj 2 extindere         - 522,00 mp

- Etaj 3 extindere (turn)-  95,50 mp

TOTAL                       3.169,50 MP

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„ REABILITARE CU AMENAJARE CORP C1, DESFIINȚARE PARȚIALĂ, RECONSTRUIRE CU REAMENAJARE CORP C2, EXTINDERE CORP C1 ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C1, C2 DIN ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI ATELIER ÎN INTERNAT ȘCOLAR ” DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ str. SECUILOR MARTIRI nr.14, jud. Mureș

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 32.388.058,78 lei

din care C+M (lei cu TVA):  23.332.435,54 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 27.313.566,68 lei

din care C + M (lei fără TVA): 19.607.088,71 lei

| Durata de implementare | 24 luni |
| --- | --- |

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

- Investiție de bază =  6.182,22   lei/mp  + TVA

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):

- Investiție totală = 8.617,62 lei/mp  + TVA,

- C+M =  6.186,17 lei/mp  + TVA.

Având în vedere cele prezentate, mai sus propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, indicatorii tehnico-economici aferenți - conform anexei nr. 1, pentru obiectivul

REABILITARE CU AMENAJARE CORP C1, DESFIINȚARE PARȚIALĂ, RECONSTRUIRE CU REAMENAJARE CORP C2, EXTINDERE CORP C1 ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C1, C2 DIN ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI ATELIER ÎN INTERNAT ȘCOLAR ” DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ str. SECUILOR MARTIRI nr.14, jud. Mureș

Direcția Școli

Director executiv adj. 							Șef Serviciu		Horațiu Lobonț						                       Darabont Tamas

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

Proiect

(nu produce efecte juridice) *

Inițiator

PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2025

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr. 1, pentru obiectivul „REABILITARE CU AMENAJARE CORP C1, DESFIINȚARE PARȚIALĂ, RECONSTRUIRE CU REAMENAJARE CORP C2, EXTINDERE CORP C1 ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C1, C2 DIN ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI ATELIER ÎN INTERNAT ȘCOLAR” din Municipiul Târgu Mureș str. Secuilor Martiri nr.14, jud. Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 7.418 din data de 10.02.2025 inițiat de Primar prin Direcția Școli, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1 pentru obiectivul „REABILITARE CU AMENAJARE CORP C1, DESFIINȚARE PARȚIALĂ, RECONSTRUIRE CU REAMENAJARE CORP C2, EXTINDERE CORP C1 ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C1, C2 DIN ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI ATELIER ÎN INTERNAT ȘCOLAR” din Municipiul Târgu Mureș str. Secuilor Martiri nr.14, jud. Mureș”,

    - Raportul de specialitate nr. _____din ______.2025 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală,

- Raportul de specialitate nr. _____din ______.2025 al Direcției Economice,

- Raportul de specialitate nr. _____din ______.2025 al Direcției Arhitect șef,

  - Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

- art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare,

- art. 2 lit. „b”, art. 5 alin.(1), lit. „a”, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

- Instrucțiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică /contractului de achiziție sectoriala/ acordului cadru,

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- Art. 44, alin. (1) si alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- HG 1116/16.11.2023, art. 1 , cap.7,

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și  art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici- conform anexei,  pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE CU AMENAJARE CORP C1, DESFIINȚARE PARȚIALĂ, RECONSTRUIRE CU REAMENAJARE CORP C2, EXTINDERE CORP C1 ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C1, C2 DIN ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI ATELIER ÎN INTERNAT ȘCOLAR” din Municipiul Târgu Mureș str. Secuilor Martiri nr. 14, județul Mureș, investiție  propusă a fi executată din Bugetul Local.

Obiectivul acestei investiții este de a crește gradul de participare la nivelul învățământului obligatoriu.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Școli și Direcția Economică.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Școli,

- Direcției Economice.

Viză de legalitate,

Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R