# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 8.146/382/DT/23.02.2026

Initiator,

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

”SF/DALI străzii în Cartierul Unirii”

Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de investiții

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Context politic:

Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene la data de 01 ianuarie 2007 potrivit prevederilor tratatului Consiliului Europei.

Strategia din Romania pentru infrastructura majora de transport rutier se raporteaza inclusiv la liniile directoare stabilite de Uniunea Europeana, reteaua TEN - T la nivel european si national fiind definita in cadrul „Regulamentului privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea Retelei Transeuropene de Transport”.

Romania ca stat membru al UE trebuie promoveze o strategie de dezvoltare care sa conduca la consolidarea coeziunii sale economice si sociale, administrandu-si in acest sens politicile si dirijandu- le spre atingerea obiectivelor.

In scopul de a se asigura ca asistenta primita este corelata cu regulamentele strategice comunitare, pentru atingerea obiectivelor, Romania poate utiliza Fondul de coeziune, Fondurile structurale si alte surse de finantare in scopul de a se asigura ca asistenta primita este corelata cu regulamentele strategice comunitare.

Strategia de dezvoltare in sectorul rutier

Deşi valoarea unui concept este deseori măsurată prin gradul său de materializare, în practică, în cazul conceptului de dezvoltare urbană, cu toate ca materializarea acestuia poate dura zeci de ani, valoarea lui influenţează în mod fundamental evoluţia oraşului şi gândirea locuitorilor săi încă din momentul enunţării.

Conceptul de dezvoltarea urbană gândit în formula mai multor alternative reprezintă un instrument complex şi interactiv dar şi suplu în acelaşi timp, fiind necesară adaptarea sa continuă la realitatea în schimbare, utilizatorii săi (Consiliul Local, Instituţiile descentralizate, reprezentanţii Guvernului în teritoriu dar şi Societatea civilă) urmând să-l adapteze treptat necesităţilor lor.

Planul Urbanistic General reprezintă un instrument care trebuie să funcţioneze ca un ghid pe termen mediu şi lung pentru coordonarea şi armonizarea planificării şi a deciziilor luate zi de zi.

Prevederile pe termen lung servesc drept bază de date comună pentru organismele implicate în politicile urbane, oferind informaţii legate de strategiile de dezvoltare individuală precum şi pentru domenii speciale, programe sectoriale şi finanţarea proiectelor.

Se asigură asfel evitarea situaţiei în care diferite strategii sau concepte sectoriale blochează conceptul global stabilit prin Planul Urbanistic General.

În acelaşi timp strategia poate fi un factor de atractivitate şi stimulare a implicării fiind susţinută cu proiecte adecvate ale administraţiei publice pentru intrprinzatorii privaţi cât şi pentru rezidenţi, generând astfel programe la scara amplă în formula parteneriat public-privat. (proiecte legate de obiective de utilitate publică, transport, protecţia mediului său asistentă socială) care se încadrează în conceptul de sustenabilitate şi dezvoltare durabilă.

În cazul municipiului Tg. Mureş, unde conceptul de dezvoltare urbană implică şi o strategie comună cu spaţiul periurban, aceasta funcţionează ca o structură de bază pentru comunele ce fac parte din zona periurbană/metropolitană, oferind posibilitatea armonizării proiectelor derulate pe teritoriul comun în parteneriat sau individual.

Liniile directoare rezultate din strategia de dezvoltare urbană reprezintă o viziune cu perspectiva largă care determină imaginea şi planificarea urbană pe termen lung (2040). Treptele de integrare în acest program sunt reprezentate de strategia pe termen mediu (2030) şi cea pe termen scurt (2025).

Asigurarea condiţiilor necesare pentru potenţiala păstrare a populaţiei în spaţiul urban extins considerat împreună cu zona periurbană cu ţinta atingerii unui număr critic de cca 200.000 loc. Tg. Mureş trebuie să rămână un oraş tânăr şi atractiv cu o populaţie cu un nivel educaţional ridicat. Pentru păstrarea populaţiei în câmpul urban definit de oraş şi zona sa periurbană este nevoie de crearea unei diversităţi de tipuri de locuire şi de spaţii atractive aferente zonelor de locuit cu suficiente facilităţi care să răspundă cât mai multor nevoi ale diferitelor grupuri ţintă ale populaţiei.

Menţinerea populaţiei în perimetrul orăşenesc înseamnă asigurarea condiţiilor optime pentru creşterea şi implicit mărirea numărului şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuire precum şi alte facilităţi în raport cu nevoile locuitorilor în acord cu principiile de dezvoltare durabilă.

Creşterea nu se referă numai la la populaţie urbană ci şi la posibilitatea stabilirii pe teritoriul urban şi periurban a unor companii (investitori) care pot să-şi desfăşoare activitatea economică în aceste locaţii.

În această situaţie se pun în discuţie rezervele de teren existente pentru dezvoltare pe termen scurt, mediu său lung.

Strategia de dezvoltare spaţială a municipiului, reflectată în propunerile de organizare urbanistică, urmăreşte ilustrarea unui grup de măsuri coerente îndreptate spre:

- Protecţia mediului, a peisajului natural, a factorilor culturali;

- Refacerea/construcţia infrastructurii adiacente, strict necesare unor viitoare activităţi economice în regiune;

- Crearea şi susţinerea unor firme mici şi mijlocii, care să angajeze o parte a locuitorilor;

- Contribuţia la finanţarea micilor afaceri, prin resurse locale sau atrase;

- Păstrarea şi consolidarea ocupaţiilor agricole, tradiţionale;

- Îndreptarea spre activităţi de turism;

  - Sprijinirea tinerilor care urmează diferite forme de învăţământ;

Strategia de dezvoltare a transportului urban prevede măsuri de reducere a numărului de accidente:

Strategia generala include trei directii de actiune:

 Dezvoltarea serviciilor și facilităților aferente mobilității pietonale și velo, cu scopul atingerii obiectivelor de sustenabilitate la nivelul mobilității urbane;

 Investiții pentru creșterea competitivității transportului public;

 Investiții în creșterea calității și/sau stării tehnice a infrastructurii rutiere, care oferă cea mai bună valoarea a banilor și care îndeplinesc obiectivele operaționale.

Au fost incluse și intervenții legate de creșterea gradului de siguranță, în special pentru sectoarele de străzi și intersecțiile pentru care s-a înregistrat un număr crescut de accidente în perioada de referință analizată precum și recomandări privind amenajarea de spații de parcare, acolo unde există o cerere semnificativă pentru acest tip de amenajări.

Municipiul Târgu-Mureş, reşedinţa judeţului Mureş, cu o populaţie de cca. 150.000 locuitori, este un centru puternic de polarizare a activităţilor social - economice la nivel regional. Situat în central Transilvaniei şi al României, la confluenţa mai multor drumuri naţionale, europene, şi autostrăzi (în viitor) municipiul Târgu-Mureş reprezintă un important nod rutier şi aerian.

Dezvoltarea imobiliară care a condus la creșterea aparcului auto, a mobilităţii, schimbarea  structurii deplasărilor efectuate pe teritoriul municipiului, schimburile cu teritoriul de influenţă, lipsa locurilor de parcare, nivelul traficului de tranzit poluant sunt elemente care au determinat administraţia locală prin serviciile de specialitate să iniţieze mai multe studii, pentru argumentarea necesităţii şi oportunităţii realizării unor drumuri de legatură între principalele artere din zona studiată.

Obiectivul de investitie “SF / DALI Strazi in Cartierul Unirii” se incadreaza in politicile si strategia de dezvoltare a Romaniei, a Municipiului Targu-Mures.

Prin realizarea proiectului se doreste promovarea mobilitatii urbane prin preluarea unei importante parti din traficul rutier aflat in tranzitarea Municipiului Targu Mures. Realizarea tronsoanelor va descongestiona traficul rutier.

Tronsoanele studiate sunt amplasate pe domeniul public al municipiului Targu Mures si pe proprietati private ale persoanelor fizice si juridice situate in U.A.T. Targu Mures, astfel fiind necesare lucrari de expropriere a terenurilor si imobilelor.

Analiza situatie existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

In zona existena a cartierului Unirii, pe zona propusa pentru proiectarea celor trei tronsoane, se afla teren natural, in cea mai mare parte, proprietati private ale persoanelor fizice si juridice, fiind necesare exproprieri.

Pe zonele unde tronsoanele nou proiectate intersecteaza stazi existente, acestea se vor realiza pe lungimea de racordare prezentata in proiect din noul sistem semirigid propus.

Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Justificarile obiectivului de investitii, beneficii sociale si economice:

-  realizarea unui comfort pentru participantii la trafic, pietoni, biciclisti;

  - dezvolatrea accesibilitatii la sistemul de transport pentru toti cetatenii;

  - accesibilitatea la sistemele de transport;

  - cresterea sigurantei participantilor la trafic;

  - descongestionarea cartierului Unirii;

  - dezvoltarea infrastructurii destinate mijloacelor de transport public;

  - eliminarea surselor de poluare a apelor;

  - colectarea eficienta a apelor pluviale;

  - cresterea activitatii si imbunatatirea calitatii mediului si a menajarii spatiilor urbane;

  - cresterea confortului locuitorilor;

  - siguranta spatiilor pietonale;

  - siguranta spatiilor destinate bicicletelor;

  - spatii pietonale pentru a sprijini toate tipurile de pietoni (persoane cu dizabilitati/ mobilitate redusa);

  - rastele pentru biciclete ;

  - reducerea emisiilor de CO2;

  - amenajarea de spatii verzi;

  - strazi atractive pentru a incuraja mersul pe jos si cu bicicleta;

  - rute pietonale directe care eficentizeaza mersul pe jos;

  - fluidizarea traficului din cartierul Unirii;

  - creearea unei benzi destinata transportului in comun pe Tronson 1;

  - prezentarea a doua scenarii / optiuni tehnico-economice pentru realizarea obliectului de investitie, conform S.F., unul fiind proiectarea Tronsoanelor 2 si 3 cu sens unic si banda dedicata exclusiv transportului public in comun  ;

  - amenajarea unui sens giratoriu la inersectia tronsonului 1 cu DN 15E, la km 1+744.00;

  - realizarea unei canalizari pluviale si zone de bioretentie;

  - realizarea iluminatului public cu alimentare subterana, cu aparate de iluminat tip LED montate pe stalpi metalici;

  - accesul facil al pompierilor, salvarii, etc. atat la locuitorii din zona cat si la obiectivele economice, turistice si social culturale;

  - imbunatatirea performantelor strazilor prin reducerea cheltuielilor de intretinere si reparatie;

  - aspect modern al strazilor;

  - scaderea poluarii in zona;

  - transportarea rapida a personelor catre proprietati si catre locul de munca;

  - rute pietonale directe, ce asigură cel mai eficient drum între două puncte;

  - cresterea valorii proprietatilor imobiliare (terenuri si cladiri);

  - crearea premiselor unei dezvoltari durabile prin protejarea resurselor naturale nepoluante pentru generatiile viitoare;

  - scaderea costurilor privind uzura masinilor precum si scaderea consumului de combustibil;

  - fluidizarea traficului in zona prin scaderea numarului de participanti la trafic si orientarea acestora catre 	transportul in comun si cel nemotorizat;

Lucrările propuse a se realiza prin prezentul Studiu de Fezabilitate, vor conduce in principal la reducerea emisiilor de CO2 si la orientarea populatiei catre transportul public, cu bicicleta dar si pietonal, îmbunătățind totodata conditiile de trai, deci vor influența benefic zona din punct de vedere socio-economic.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Obiective principale de atins prin investitia propusa:

  - asigurarea unui confort pentru participantii la trafic – autovehicule, biciclete si pietoni;

  - asigurarea accesibilitatii la sistemul de transport public pentru toti cetatenii;

  - dezvoltarea infrastructurii Municipiului Targu-Mures;

  - descongestionarea traficului in zona cartierului Unirii;

  - cresterea activitatii si imbunatatirea calitatii mediului si a amenajarii spatiilor urbane;

  - eliminarea surselor de poluare a apelor prin canalizare pluviala si zone de bioretentie;

  - cresterea confortului locuitorilor;

  - siguranta spatiilor pietonale si a biciclistilor;

  - piste de biciclisti pe fiecare tronson cu sens unic, fiecare pe cate o parte, pentru a promova miscarea si a incuraja deplasarea cu bicicleta ;

  - alegerea ca mod de transport bicicleta, trotineta sau mersul pe jos, avand implicatii mari asupra fluentei de circulatie;

-Tronsonul 1: asigura legatura dintre Strada Podeni din comuna Sancraiu de Mures si strada Florilor din Municipiul Targu Mures. Strada intersecteaza drumul national DN 15E, unde s-au analizat doua scenarii: amenajarea unui sens giratoriu si amenajarea intersectiei prin semaforizare. Acest tronson are o lungime de aproximativ 2020 m si este proiectata cu doua benzi pe sens de 3.50 m, una fiind destinata transportului public in comun. Circulatia pietonilor si a bicicletelor este asigurata cu trotuare de 1.50m si piste de biciclisti de 1.50m pe fiecare parte a sensului de mers. Intre carosabil si piste de biciclisti este prevazut spatiu verde. Pentru a permite o dezvoltare si o continuizare a tronsonului 1, acesta a fost proiectat incepand din str. Podeni din Sancaraiu de Mures, aproximativ 183 m fiind in exteriorul U.A.T. Municipiul Targu-Mures, nefiind cuprinse in devize si liste de cantitati, iar in partea desenata pe planul de situatie se poate observa vizual. Aceasta continuizare a fost proiectata pentru o eventuala continuizare a inelului ocolitor.

- Tronsonul 2: asigura legatura intre Tronsonul 1 si strada Podeni din Municipiul Targu-Mures. Acest tronson are o lungime de aproximativ 1195 m si este proiectata cu doua benzi, una destinata trasportului public in comun, de 3.50 m, iar cealalta circulatiei publice, de 3.00 m, in varianta cu sens unic, iar in varianta cu dublu sens de circulatie ambele benzi au o latime de 3.50 m.  Circulatia pietonilor este asigurata cu trotuare de 1.50 m pe amblele parti, iar cea a biciclistilor printr-o pista de latime 2.50 m, proiectata cu dublu sens, pe partea stanga conform kilometrajului.

- Tronsonul 3: asigura legaura intre strada Cotitura de Jos si strada Podeni din Municipiul Targu-Mures. Strada intersecteaza Tronsonul 1, are o lungime de aproximativ 1409 m si este proiectata cu doua benzi, una destinata trasportului public in comun, de 3.50 m, iar cealalta circulatiei publice, de 3.00 m, in varianta cu sens unic, iar in varianta cu dublu sens de circulatie ambele benzi au o latime de 3.50 m. Circulatia pietonilor este asigurata cu trotuare de 1.25 m pe ambele parti.

Scenarile prezentate in acest studiu de fezabilitate sunt urmatoarele:

- SCENARIUL I – Varianta 1 : Fiind proiectat cu sens giratoriu la intersectia Tronsonului 1 cu str. Voinicenilor si sens unic de circulatie pe tronsoanele 2 si 3.

- SCENARIUL I – Varianta 2: Fiind proiectat cu sens giratoriu la intersectia Tronsonului 1 cu str. Voinicenilor si dublu sens de circulatie pe tronsoanele 2 si 3.

- SCENARIUL II: Fiind proiectat cu intersectie semaforizata la intersectia Tronsonului 1 cu str. Voinicenilor si sens unic de circulatie pe tronsoanele 2 si 3.

Terenul pe care se desfasoara traseele strazilor studiate se afla in proprietatea U.A.T. Municipiul Targu Mures, dar si in proprietatea persoanelor fizice si juridice, astfel fiind necesare suprafetele de  exproprieri, astfel:

Scenariul I – Varianta 1:

Tronsonul 1: necesar exproprieri in suprafata de cca. 51860.08 mp;

Tronsonul 2: necesar exproprieri in suprafata de cca. 16984.77 mp;

Tronsonul 3: necesar exproprieri in suprafata de cca. 16463.32 mp;

Total suprafata exproprieri – scenariul I – Varianta 1 - tronson 1+2+3: 85308.17 mp.

Scenariul I – Varianta 2:

Tronsonul 1: necesar exproprieri in suprafata de cca. 51860.08 mp;

Tronsonul 2: necesar exproprieri in suprafata de cca. 17643.99 mp;

Tronsonul 3: necesar exproprieri in suprafata de cca. 17449.89 mp;

Total suprafata exproprieri – scenariul I – Varianta 2 - tronson 1+2+3: 86953.96 mp.

Scenariul II:

Tronsonul 1: necesar exproprieri in suprafata de cca. 49671 mp;

Tronsonul 2: necesar exproprieri in suprafata de cca. 16900.56 mp;

Tronsonul 3: necesar exproprieri in suprafata de cca. 16405.27 mp;

Total suprafata exproprieri – scenariul I – Varianta 2 - tronson 1+2+3: 82976.83 mp.

Ulterior proiectarii tronsoanelor este necesara demolarea unor constructii, conform planului de exproprieri, fiind in suprafata de:

-Tronsonul 1: necesar exproprieri constructii in suprafata de cca. 1283.72 mp;

-Tronsonul 2: necesar exproprieri constructii in suprafata de cca. 270 mp;

-Tronsonul 3: necesar exproprieri constructii in suprafata de cca. 253 mp;

Total suprafata exproprieri constructii - tronson 1+2+3: 1806.72 mp

Soluția tehnică recomandată din partea proiectantului este scenariul I – varianta 1.

In prezentul contract, conform studiului de fezabilitate, s-a studiat abordarea a trei scenarii pentru proiectarea a trei tronsoane in cartierul Unirii. Varianta recomandata este scenariul I – varianta 1, cu Tronsonul 1 cu patru benzi, cate doua pe sens, dintre care una dedicata transportului public in comun si sens giratoriu la intersectie cu str. Voinicenilor. Tronsoanele 2 si 3 sunt cu doua benzi, proiectate cu sens unic, dintre care una dedicata transportului public in comun.

Scenariul I – varianta 1 propusa in cadrul STUDIULUI DE FEZABILITATE satisface cerintele beneficiarului (Municipiul Targu Mures) in ceea ce priveste solutia tehnico-economica a tronsoanelor nou proiectate.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de 177.244.543,77 lei la care se adaugă TVA, respectiv 210.788.596,35 lei  cu TVA inclus

din care C+M  61.990.782,11 lei la care se adaugă TVA, respectiv 73.769.030,71 lei cu TVA inclus

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform SF/D.A.L.I. anexat, pentru obiectivul de investiţii ”SF/DALI străzii în Cartierul Unirii”.

Viceprimar,                                                Director executiv

Călin Moldovan                                              ing. Racz Lucian

Aviz favorabil                                                     Aviz favorabil

DIRECTOR Direcția Economică                              DIRECTOR SPADP

ec. Anca Fodor		                            ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2026

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii

”SF/DALI străzii în Cartierul Unirii”

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 8.146/382/DT/23.02.2026 inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  ”SF/DALI străzii în Cartierul Unirii”

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală;

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef;

- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- Art. 7, art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 14 alin. (4), art. 44, alin. (1) și art. 45 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, alin. (1) li. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ”SF/DALI străzii în Cartierul Unirii” și indicatorii tehnico–economici conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de 177.244.543,77 lei la care se adaugă TVA, respectiv 210.788.596,35 lei  cu TVA inclus

din care C+M  61.990.782,11 lei la care se adaugă TVA, respectiv 73.769.030,71 lei cu TVA inclus

SF/D.A.L.I. este prezentat în Anexa nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se declară de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții ” SF/DALI străzii în Cartierul Unirii”

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ