ROMÂNIA                                                     					(nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ				                                             		 Viceprimar                                                                                         CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ                            	      dr. Makkai Grigore

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr.42.554/1768 din 16.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi  ( indicatorii  maximali) pentru obiectivul „ Reabilitare IMOBIL MURESENI nr. 50”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 26 noiembrie 2015  s-au aprobat indicatorii tehnico economici şi documentaţia tehnică pentru obiectivul „ Reabilitare IMOBIL MURESENI nr. 50”. În cursul acestui an s-a organizat procedura de atribuire pentru proiectare şi execuţie Reabilitare imobil Mureşeni nr. 50- Etapa 1, care a fost anulată din lipsă de participanţi.  Cauzele care au condus la această situaţie ar putea fi  pe de o parte, lipsa de interes din diverse motive a potenţialilor executanţi sau, pe de altă parte, valoarea estimata a achiziţiei prea mică.

Ţinând cont de prevederile  art. 10 alin.4 Hotărârii de Guvern nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,   şi ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  s-a solicitat proiectantului actualizarea devizului general.

Actualizarea preturilor a fost facuta in baza conditiilor economice existente la ora actuala pe piata constructiilor, atat din punct de vedere al pretului materialelelor cat si din punct de vedere al costului aferent fortei de munca. De asemenea a fost luat in calcul si indicele lunar al preturilor de consum IPC pentru perioada [noiembrie 2015 – aprilie 2018], comunicata de INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ (se anexeaza prezentei), cat si valoarea cursului de schimb INFOR EUR [1 EUR = 4.6584 RON], valabil pentru luna mai 2018.

In urma actualizarii preturilor mentionam ca rezulta un cost unitar de realizare a lucrarilor mai mic decat cel prevazut in Standardul de cost SCOST – 03 MDRT – BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI, fiind cel mai apropiat standard de cost, document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Costul unitar al investitiei va fi de 1 694.0 RON (actualizat cu IPC 106.14) aferent standardului de cost mentionat.

De asemenea mentionam ca aceste costuri sunt cele minim necesare realizarii investitiei. Scaderea sub aceste costuri ar conduce implicit la scaderea atat cantitativa cat si calitativa a lucrarilor aferente realizarii obiectivului de investitie, aspecte pe care proiectantul nu şi le  poate asuma. Daca in decursul elaborarii proiectului tehnic de executie, proiectantul desemnat in urma achizitiei publice identifica solutii noi economicoase de realizare a obiectivului de investii, proiectantul este  de acord cu schimbarea solutiei si asumarea responsabilitatii de catre noul proiectant.

Totodată, proiectantul a prezentat devizul în forma prevăzută de HGR 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Facem menţiunea că actualizarea se referă la indicatorii maximali, restul indicatorilor nesuferind nicio modificare.

Astfel, indicatorii maximali, actualizaţi pentru acest obiectiv sunt:

Valoarea totală:   		3.062.045,04 lei  cu TVA, adică 2.577.236,6 lei fără TVA

din care

C+M: 		2.608.613,46 lei cu TVA adică 2.192.112,15 lei fără TVA

Faţă de cele de mai sus vă supunem aprobării indicatorii tehnico-economici actualizaţi (indicatorii  maximali).

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Racz Lucian

* Actele administrative sunt hotărâri de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                       Secretar

Csiki Zsolt						          Bratanovici Cristian

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							     	Secretar

Furo Judita	    					  		Pui Sebastian Emil

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							    Secretar

Bako Levente Attila			                               ____________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							      Secretar

Szaszgaspar Barnabas                                                                  Makkai Grigore

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile	     jrs. Kovacs Lajos Alpar

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

Proiect

(nu produce efecte juridice)*

VICEPRIMAR

dr. Makkai Grigore

HOTĂRÂREA nr. _________

din ________________ 2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi  ( indicatorii  maximali) pentru obiectivul „ Reabilitare IMOBIL MURESENI nr. 50”

Consiliul Local Municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 42.554/1768 din 16.07.2018    iniţiată de Viceprimarul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici

actualizaţi ( indicatorii  maximali) pentru obiectivul „ Reabilitare IMOBIL MURESENI nr. 50” ,

În baza prevederilor art. 10 alin.4 Hotărârii de Guvern nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,

În temeiul prevederilor  art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi  ( indicatorii  maximali)  pentru obiectivul „ Reabilitare IMOBIL MURESENI nr. 50”, după cum urmează:

Valoarea totală:   		3.062.045,04 lei  cu TVA, adică 2.577.236,6 lei fără TVA

din care

C+M: 		2.608.613,46 lei cu TVA adică 2.192.112,15 lei fără TVA

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul municipiului Târgu Mureş prin Direcţia tehnică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3  alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

dir.exec. D.J.C.A.A.P.L.

Cătană Dianora Monica

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001