# ROMÂNIA							(nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ					              PRIMAR

DIRECŢIA ȘCOLI                                                                                                       dr.Dorin Florea

Nr................ din ...................................

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Primăria Municipilui Tîrgu Mureș intenționeză să depună cereri de finanțare prin POR 2014-2020 -Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, cu scopul atragerii fondurilor nerambursabile alocate. Una dintre prioritățile de investiții pe axa prioritară 4 este si 4.5 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

În vederea obţinerii unei asistențe financiare nerambursabile, s-a întocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţii:„Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai.

Proiectul are ca sop îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltare durabilă.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 10.667.448,71 lei

din care C+M (lei cu TVA): 7.687.897,72 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 8.975.589,06 lei

din care C+M (lei fără TVA): 6.460.418,25 lei

| Durata de implementare a proiectului | 22 luni,din care 11 luni executie |
| --- | --- |

Capacităţi (în unități fizice ):

În urma realizării investiției corpurile de clădire vor fi reabilitate, modernizate, atelierele vor fi dotate cu echipamente specifice învățământului profesional și tehnic, toate acestea în scopul realizării condițiilor pentru o educație de calitate şi dobândirea de competențe în domeniul tehnic.

Corp de clădire C1

Indicatori tehnici ai construcţiei propuse:

- Regim de înălțime: S+P+2E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă: 1046 mp (neschimbat)

- Suprafața desfășurată propusă: 3138 mp (neschimbat)

Funcțiuni propuse:

| Nivel 		  | Denumire              			| Suprafata (mp)

| PLAN SUBSOL     | SUBSOL - SALA TEHNICA  	|        202.97

| PLAN PARTER     | HOL                    			|        187.65

| PLAN PARTER     | CABINET                			|         52.37

| PLAN PARTER     | CABINET                			|         52.37

| PLAN PARTER     | CABINET                			|         52.37

| PLAN PARTER     | CABINET                			|         52.37

| PLAN PARTER     | CABINET                			|         52.37

| PLAN PARTER     | CASA SCARII            		|         20.37

| PLAN PARTER     | HOL                    			|         74.84

| PLAN PARTER     | SALA PROFESORALA     	  	|         52.48

| PLAN PARTER     | VESTIAR                			|          8.17

| PLAN PARTER     | W.C. PROFESORI         		|          9.49

| PLAN PARTER     | BIROU SECRETARIAT      		|         34.53

| PLAN PARTER     | ARHIVA                 			|          6.46

| PLAN PARTER     | BIROU DIRECTOR         		|         16.20

| PLAN PARTER     | BIROU DIR. ADJ         		|         13.91

| PLAN PARTER     | W.C. BAIETI            			|         15.86

| PLAN PARTER     | W.C. FETE              			|         21.72

| PLAN PARTER     | CABINET MEDICAL        		|         16.68

| PLAN PARTER     | BIROU CONTABILITATE    	|         16.38

| PLAN PARTER     | BIROU                  			|         16.53

| PLAN PARTER     | CABINET INFORMATICA    	|         52.38

| PLAN PARTER     | CABINET INFORMATICA    	|         52.38

| PLAN PARTER     | MAGAZIE                			|          2.45

| PLAN PARTER     | MAGAZIE                			|          2.73

| PLAN ETAJ 1        | HOL                    			|        225.04

| PLAN ETAJ 1        | CABINET                			|         52.37

| PLAN ETAJ 1        | CABINET                			|         52.37

| PLAN ETAJ 1        | CABINET                			|         52.37

| PLAN ETAJ 1        | CABINET               			|         52.37

| PLAN ETAJ 1        | CABINET                			|         52.37

| PLAN ETAJ 1        | CASA SCARII            		|         20.12

| PLAN ETAJ 1        | LABORATOR              		|         34.65

| PLAN ETAJ 1        | BIROU CONSILIER        		|         16.13

| PLAN ETAJ 1        | CABINET PROIECTARE CAD 	|         52.43

| PLAN ETAJ 1        | LABORATOR              		|         71.45

| PLAN ETAJ 1        | SALA PREGATIRE         		|         13.46

| PLAN ETAJ 1        | W.C. FETE              			|         21.94

| PLAN ETAJ 1        | CABINET                			|         52.41

| PLAN ETAJ 1        | CABINET               			|         52.38

| PLAN ETAJ 1        | W.C. BAIETI            			|         14.82

| PLAN ETAJ 1        | CABINET                			|         52.38

| PLAN ETAJ 2        | HOL                    			|        224.87

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         52.37

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         52.37

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         52.37

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         52.37

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         52.37

| PLAN ETAJ 2        | CASA SCARII            		|         20.12

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         51.97

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         52.43

| PLAN ETAJ 2        | LABORATOR FIZICA       		|         71.45

| PLAN ETAJ 2        | SALA PREGATIRE         		|         13.46

| PLAN ETAJ 2        | W.C. FETE              			|         21.94

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         52.41

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         52.38

| PLAN ETAJ 2        | W.C. BAIETI            			|         14.82

| PLAN ETAJ 2        | CABINET                			|         52.38

TOTAL ARIE UTILA PROPUSA C1      			2,865.06 mp

Corp de clădire C2

Indicatori tehnici ai construcţiei propuse:

- Regim de înălțime: S+P+E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă: 624 mp (neschimbat)

- Suprafața desfășurată propusă: 1374 mp (neschimbat)

Funcțiuni propuse:

| Nivel                       | Denumire             			| Suprafata (mp)

| PLAN SUBSOL     | SUBSOL-SALA TEHNICA	             |         32.43

| PLAN PARTER     | ATELIER               		             |        148.63

| PLAN PARTER     | BIBLIOTECA            		|        132.28

| PLAN PARTER     | CASA SCARII          		             |         27.96

| PLAN PARTER     | G.S.                  			|         16.98

| PLAN PARTER     | HOL                   			|         29.02

| PLAN PARTER     | SALA SPORT           	 	          	|        133.56

| PLAN PARTER     | VESTIAR               		             |         31.00

| PLAN PARTER     | ANEXA                 		             |          8.16

| PLAN PARTER     | CT                    			|         20.60

| PLAN ETAJ           | CASA SCARII         	  	             |         27.49

| PLAN ETAJ           | G.S.                  			|          7.10

| PLAN ETAJ           | HOL                   			|          9.20

| PLAN ETAJ           | SALA SPORT          	  	             |        454.62

| PLAN ETAJ           | BIROU PROFESORI       	             |         18.02

| PLAN ETAJ           | HOL                   			|          4.46

| PLAN ETAJ           | MAGAZIE               		             |         26.50

| PLAN ETAJ           | HOL                   			|         11.51

| PLAN ETAJ           | CASA SCARII          	 	             |         27.49

| PLAN ETAJ           | G.S.                  			|         18.62

| PLAN ETAJ           | HOL                   			|          9.20

| PLAN ETAJ           | HOL                   			|         17.68

| PLAN ETAJ           | VESTIAR               		             |         14.53

| PLAN ETAJ           | VESTIAR               		             |         17.48

TOTAL ARIE UTILA PROPUSA C2			  	     1,244.54 mp

Corp de clădire C3

Indicatori tehnici ai construcţiei propuse

- Regim de înălțime: P+E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă: 430 mp (neschimbat)

- Suprafața desfășurată propusă: 860 mp (neschimbat)

Funcțiuni propuse:

Nivel		     | Denumire             		    		| Suprafata (mp)

PLAN PARTER     | CASA SCARII           			|         18.48

PLAN PARTER     | CASA SCARII           			|         22.91

PLAN PARTER     | ATELIER MECANICA      		|         68.66

PLAN PARTER     | C.T.                  				|         14.85

PLAN PARTER     | G.S.                  				|          8.64

PLAN PARTER     | MAGAZIE               			|         11.68

PLAN PARTER     | ATELIER MECANICA AUTO 		|         72.17

PLAN PARTER     | ATELIER MECANICA AUTO 		|         72.17

PLAN PARTER     | ATELIER MECANICA      		|         68.66

PLAN PARTER     | G.S.                  				|         13.35

PLAN PARTER     | HOL                   				|          7.29

PLAN ETAJ 1        | BIROU                 				|          4.59

PLAN ETAJ 1        | CASA SCARII           			|          9.61

PLAN ETAJ 1        | MAGAZIE               			|          4.59

PLAN ETAJ 1        | G.S.                  				|          8.64

PLAN ETAJ 1        | SALA PROFESORI        			|         27.30

PLAN ETAJ 1        | LABORATOR INFORMATICA 		|         68.66

PLAN ETAJ 1        | ATELIER ELECTRIC      			|         68.66

PLAN ETAJ 1        | G.S.                  				|         13.35

PLAN ETAJ 1        | HOL                   				|          7.29

PLAN ETAJ 1        | ATELIER CAD           			|         72.17

PLAN ETAJ 1        | LABORATOR INFORMATICA 		|         72.17

TOTAL ARIE UTILA PROPUSA C3			      	         735.90 mp

b)	indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă:

| Clădire corp Școala reablitată | S.desf. = 3138 mp |
| --- | --- |
| Clădire corp Sala de sport reablitată | S.desf. = 1374 mp |
| Clădire corp Ateliere reablitată | S.desf. = 860 mp |
| Teren de sport reabilitat și imprejmuit | 1 |
| Ateliere dotate cu echipamente : atelier mecanic auto atelier mecanică atelier electrotehnică laborator CAD laborator informatică | 2 2 1 1 2 |

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

- Investiție de bază = 1.384,86 lei/mp + TVA

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):

- Investiție totală = 1.670,81  lei/mp + TVA,

- C+M = 1.202,60 lei/mp + TVA.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”  în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Aviz favorabil,

Director adjunct,                                                                  Şef serviciu,

Lobonț Horațiu                                                                 Darabont L.Tamaș

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

ROMÂNIA                                                                                       Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                          (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

PRIMAR

dr.Dorin Florea

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul„Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Consiliul Local al  Municipiului Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,

Văzând  Expunerea de motive nr……….. din ………………. Prezentată prin Direcția Școli - Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici. inclusiv anexa privind descrierea aumară a investiției propuse a fi realizată pentru obiectivul „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru  piața forței de muncă

În baza prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotarârii Guvernului nr.1061/2012 pentru modificarea anexei nr.2.4 la Hotarârea Guvernului nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice și a Ghidului Solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4), lit.”a” si “d”, art. 45 alin. (2), si art.115 alin (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, documentația tehnico-economică (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr.2 privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul  „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai,  prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția Comunicare -  Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică și Direcţia Școli prin Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Cătană Dianora Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală, ateliere-

Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”

1.Indicatori valorici:

  - Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total:  10.667.448,71 lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 7.687.897,72 lei;

  - Costuri pe metru pătrat ( suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

- investiție de bază = 1.384,86 lei/mp + TVA;

  - Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

- Investiție totală = 1.670,81  lei/mp + TVA

- C+M = 1.202,60 lei/mp + TVA.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 22 luni din care 11 luni execuție

  - Suprafețe imobil:

Corp de clădire C1

- Regim de înălțime: S+P+2E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă: 1046 mp (neschimbat)

- Suprafața desfășurată propusă: 3138 mp (neschimbat)

Corp de clădire C2

- Regim de înălțime: S+P+E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă: 624 mp (neschimbat)

- Suprafața desfășurată propusă: 1374 mp (neschimbat)

Corp de clădire C3

- Regim de înălțime: P+E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă: 430 mp (neschimbat)

- Suprafața desfășurată propusă: 860 mp (neschimbat)

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

Clădire corp Școala reablitată	                 S.desf. = 3138 mp

Clădire corp Sala de sport reablitată	      S.desf. = 1374 mp

Clădire corp Ateliere reablitată                 	   S.desf. =   860 mp

Teren de sport reabilitat și imprejmuit	            1

Ateliere dotate cu echipamente :

- atelier mecanic auto                  2

- atelier mecanică                         2

- atelier electrotehnică                  1

- laborator CAD                            1

- laborator informatică                2

- Eșalonarea investiției – total INV/C+M

  - Anul I – INV = 2.140.157  lei /  C+M = 1.440.056 lei

  - Anul II  - INV = 8.527.292 lei/ C+M = 6.247.842 lei

PROIECTANT GENERAL

S.C. CONSILIERE FINANCIARA MB SRL

Anexa nr.2 la HCL nr.________ din  data ________________________

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE:

Corp clădire C1:

- Refacerea integrală a instalațiilor de apă-canal/termice/ventilație cu realizarea de noi trasee, acolo unde este cazul

- Refacerea instalațiilor electrice existente și realizarea de trasee noi (iluminat, prize pentru aparatură, instalații semnalizare, curenți slabi, etc.), deoarece tablourile electrice sunt vechi, fiind executate cu mult timp în urmă, care nu mai prezintă o protecție corespunzătoare

- Reparații tencuieli interioare în zonele de intervenție

- Zugrăveli interioare la pereți și tavane în zonele de interventie

- Reabilitarea grupurilor sanitare

- Înlocuirea de tâmplării interioare cu tâmplărie din MDF acolo unde este cazul – ușile vechi, distruse, lipsă.

- Termoizolarea exterioara a peretilor exteriori ai cladirii, conform normelor ISU, cu polistiren expandat ignifugat de fațadă de 10 cm grosime.

- Termoizolarea si hidroizolarea acoperișurilor de tip terasă a clădirii, cu respectarea tuturor straturilor necesare acestui tip de acoperiș.

- Realizarea de zugrăveli exterioare rezistente la apă.

- Se vor executa lucrări de refacere a fațadelor în urma intervențiilor de eficientizare. Se vor finisa fațadele cu zugrăveli.

- Se vor realiza rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitați la accesul principal de la nivelul parterului și se vor amenaja grupuri sanitare și pentru persoanele cu dizabilități. Rampele vor fi prevăzute cu suprafețe de avertizare tactilo-vizulae. La acces se va monta gratar de curățare.

- Se vor prevedea măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate. Astfel, se va amenaja o zonă împrejmuită pentru depozitarea deșeurilor, dotat cu pubele pentru sortarea deșeurilor, în preajma accesului Nordic pe parcelă. Se va prevedea și sifon de pardoseală.

- Se propune realizarea unei instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori cu 3 coloane a câte 1 hidrant pe nivel în zonele de acces din clădire

Corp clădire C2:

- Refacerea integrală a instalațiilor de apă-canal/termice/ventilație cu realizarea de noi trasee, acolo unde este cazul

- Se vor reabilita centralele termice proprii.

- Refacerea instalațiilor electrice existente și realizarea de trasee noi (iluminat, prize pentru apartură din dotarea atelierelor, instalații semnalizare, curenți slabi, etc.), deoarece tablourile electrice sunt vechi, fiind executate cu mult timp în urmă, care nu mai prezintă o protecție corespunzătoare

- Reparații tencuieli interioare în zonele de intervenție

- Zugrăveli interioare la pereți și tavane în zonele de interventie

- Se vor realiza compartimentări interioare din gips carton/ zidărie BCA

- Înlocuirea de tâmplării interioare cu tâmplărie din MDF acolo unde este cazul

- Termoizolarea exterioara a peretilor exteriori ai cladirii, conform normelor ISU, cu polistiren expandat ignifugat de fațadă de 10 cm grosime.

- Termoizolarea si hidroizolarea acoperișurilor de tip terasă a clădirilor, cu respectarea tuturor straturilor necesare acestui tip de acoperiș

- Realizarea de zugrăveli exterioare rezistente la apă.

- Se va înlocui tâmplăria exterioară din lemn cu geam simplu cu tâmplărie din PVC și geam termoizolant. Se vor executa lucrări de refacere a fațadelor în urma intervențiilor de eficientizare. Fațadele se vor finisa cu zugrăveli decorative exterioare.

- Se vor realiza rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitați la accesul principal de la nivelul parterului și se vor amenaja grupuri sanitare și pentru personae cu dizabilități. Rampele vor fi prevăzute cu suprafețe de avertizare tactilo-vizulae. La acces se va monta gratar de curățare.

- Se propune reabilitarea instalaţiei de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori cu 2 coloane a câte 1 hidrant pe nivel în zonele de acces din clădire.

Corp clădire C3:

- Refacerea integrală a instalațiilor de apă-canal/termice/ventilație cu realizarea de noi trasee, acolo unde este cazul.

- Se va realiza un spațiu, în interiorul clădirii, pentru centrala termică

- Se va monta o centrala termică proprie.

- Refacerea instalațiilor electrice existente și realizarea de trasee noi (iluminat, prize pentru apartură din dotarea atelierelor, instalații semnalizare, curenți slabi, etc.), deoarece instalația electrică nu mai este funcțională.

- Se vor reface pardoselile pe întreaga suprafață a clădirii. Se vor monta covoare PVC pentru trafic mediu sau intens.

- Realizarea de tencuieli interioare, se va realiza stratul suport (tencuieli+glet) + stratul finit (zugraveli cu lavabila) în întreaga clădire.

- Se vor realiza compartimentări interioare din gips carton/ zidărie BCA

- Se vor realiza noi goluri în interiorul clădirii, între atelierele de la parter

- Înlocuirea de tâmplării interioare cu tâmplărie din MDF. Se propun tâmplării noi acolo unde acestea lipsesc.

- Termoizolarea exterioara a peretilor exteriori ai cladirii, conform normelor ISU, cu polistiren expandat ignifugat de fațadă de 10 cm grosime.

- Termoizolarea si hidroizolarea acoperișurilor de tip terasă a clădirilor, cu respectarea tuturor straturilor necesare acestui tip de acoperiș

- Realizarea de zugrăveli exterioare rezistente la apă.

- Se va înlocui toată tâmplăria exterioară cu tâmplărie din PVC și geam termoizolant. Se vor executa lucrări de refacere a fațadelor în urma intervențiilor de eficientizare. Fațadele se vor finisa  cu zugrăveli decorative exterioare.

- Pe latura de Sud a clădirii, în zona ferestrelor, se vor monta ancadramente metalice, dotate cu riflaje verticale din lemn, folosite pe post de parasolar.

- Se vor realiza rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitați la accesul principal de la nivelul parterului și se vor amenaja grupuri sanitare și pentru personae cu dizabilități.

- Se vor demonta ferestre de pe latura de N-E a clădirii, se va desface parapetul și se vor monta două uși de garaj culisante pe tavan, pentru acces auto în atelierele mecanice. Se vor realiza rampe de acces auto pentru aceste două ateliere.

- Se vor realiza rampe pentru persoanele cu dizabilități ce vor respecta normele (pantă, lungimi, spațiu de manevra etc.). Se vor realiza grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități. Rampele vor fi prevăzute cu suprafețe de avertizare tactilo-vizulae. La acces se va monta gratar de curățare.

- Se vor dota atelierele cu mobilier scolar specific si echipamente didactice

- Se propune reabilitarea instalaţiei de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori cu 2 coloane a câte 1 hidrant pe nivel în zonele de acces din clădire.

Amenajări exterioare

- Se vor executa lucrări de reparații la terenul de sport din incinta liceului și se va împrejmui.

- Se vor executa lucrări de reparații la aleile din incinta liceului.

PROIECTANT GENERAL

S.C. CONSILIERE FINANCIARA MB SRL

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                          Secretar

Csiki Zsolt                                                                                    Bratanovici Cristian                            ___________                                                                                   ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							               Secretar

Furó Judita                                                                                   Pui Sebastian Emil

___________                                                                                  _____________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							          Secretar

Bakos Levente Attila

___________                                                                               _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							          Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                     Makkai  Grigore

___________________                                                         __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							  Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                         jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                          ____________      ___________