R O M Â N I A                                                              	 		 		(nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ                                            		   			PRIMAR,

ARHITECT ŞEF 	                                      	          		  	  		         Soós Zoltán

Nr. 7317/ 27.11.2020

REFERAT DE APROBARE

privind prelungirea valabilităţii „Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002

până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, beneficiar Municipiul Târgu Mureş

În cadrul proiectului de Reactualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş au fost parcurse până în prezent următoarele etape:

- Etapa I - Studii de fundamentare, finalizată şi aprobată prin HCL nr. 139/31 martie 2011;

- Etapa II - PUG preliminar, finalizată şi aprobată prin HCL nr. 76/26aprilie 2012;

- Etapa III - PUG final (PUG propriu-zis şi regulamentul local de urbansim aferent), strategia de dezvoltare spaţială a localităţii, aflata în curs de finalizare, cu obtinerea avizelor necesare

În cadrul celor trei etape menționate mai sus, pe lângă elaborarea efectivă a documentației, au fost îndeplinite următoarele acțiuni:

- S-au obținut și actualizat, după caz, următoarele avize, acorduri, comunicări din partea instituțiilor avizatoare și hotărâri de Consiliu Local:

- Concursul de soluții organizat în vederea atribuirii contractului de servicii ”Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureș” -   ianuarie – mai 2010

- HCL nr. 139/31 martie 2011 privind aprobarea studiilor de fundamentare documentație de urbanism ”Reactualizare Plan Urbanistic General” – etapa I beneficiar Municipiul Târgu Mureș

- Hotărârea nr. 76/26.04.2012 privind aprobarea documentației de urbanism ”Reactualizare Plan Urbanistic General” – etapa preliminară – beneficiar Municipiul Târgu Mureș

- Notificare privind îndeplinirea prevederilor legale referitoare la igienă și sănătate publică nr. 1050/18.07.2012 –Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, Ministerul Sănătății

- Aviz nr. 341/18.07.2012 – Salubriserv S.A.

- Acord nr. 6156/24.07.2012 – SC Siletina Impex SRL în Asociere cu SC Transport Local SA

- Aviz nr. 4169/26.07.2012 – Inspectoratul Școlar Județean Mureș

- Aviz nr. 4927/VI/E/4/ 11.09.2012 – S.C. Compania Aquaserv S.A.

- Aviz nr. 1104/06.08.2012 – Camera de Comerț și Industrie Mureș

- Aviz nr. 1016/2012 – Direcția Județeană de Statistică Mureș, Institutul Național de Statistică

- Aviz nr. 467/18.07.2012 – Romtelecom

- Aviz nr. 2434/24.08.2012, Aviz nr. 529/26.05.2015 – E-on Gaz Distribuție și Aviz nr. 212480391/15.07.2020 - Delgaz Grid S.A.

- Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Tîrgu Mureș: PV nr. 8/85/19.07.2013

- Adresa nr. 2284/DGIAPSI/26.06.2015 – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

- Aviz nr. 3921933/03.12.2015 – Direcția Generală Logistică, Ministerul Afacerilor Interne

- Adresă nr. 18144/12.06.2015 – Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul Regional în Construcții Centru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

- Aviz  28454/579/30.06.2015, aviz nr. 39513/1274/08.09.2016 și aviz nr. 48222/1417/27.08.2020  – Societatea Națională deTransport Gaze Naturale ”Transgaz SA Mediaș,

- Aviz nr. 48/2015, aviz nr. 106/2016, aviz nr. 19932/24.08.2020 al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

- Aviz nr. nr. 64/SV/304/2016 – Societatea  Națională de Transport  Feroviar de Călători ”CFR Călători” S.A.  – Ministerul Transporturilor

- Aviz nr. 460/ 14.12.2015, Document de avizare  nr. 29/24.03.2016, Acord de principiu nr. 7/5/489/16.05.2016  – Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” –SA

- Aviz nr. DT.1710/18.05.2016 – Statul Major General nr. DT. 2934, Ministerul Apărării Naționale

- Aviz nr. 57/05.06.2015  al Agenției de Îmbunătățiri funciare,Unitatea de Administrare Mureș

- Aviz nr. 912/19.05.2016 – Direcția pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

- Aviz nr. 218/21.07.2016 – Administrația Națională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș

- Aviz nr. 433/15/SU-MS/24.11.2015  și aviz nr. 2817472/17.11.2016 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș, Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență

- Aviz de mediu nr. 5/18.11.2016 – Agenția pentru Protecția Mediului  Mureș

- Comunicare  nr.148/04.07.2016 a Direcției Generale Societatea Informațională, Ministerul pentru Societatea Informațională

- Aviz SC DEMC – 23239/06.09.2016 -  Agenția Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

- Aviz nr. 4749/19.02.2016 – Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania SUD S.A., Sucursala Mureș

- Aviz nr. 209/12/02/2016 – Depomureș GDF Suez

- Aviz nr. 256135/21.01.2016 – Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, Serviciul Rutier, Ministerul Administrației și Internelor

- Aviz nr. 65197/19.07.2012, Aviz nr. 47947/28.05.2015,  Aviz nr. 56923/07.07.2016 și Aviz nr. 48088/07.09.2017, Aviz nr. 188076/31.07.2020 - Serviciul Român de Informații

- Aviz nr. 408/U/2017 – Direcția Patrimoniu Cultural – Ministerul Culturii și Identității Naționale

- Aviz nr. 282/28.05.2015, Aviz nr. 425/15.07.2016, Aviz nr. 818/29.08.2017 și Aviz nr. 140/07.04.2020, Aviz nr. 140/07.04.2020 al S.C. Telekom România Communications S.A.

- Aviz nr. 577773/04.08.2017 – Compania Națională a Infrastructurii  Rutiere S.A.

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș– Documentație Topografică pentru Zona Calea Sighișoarei – Budiului  2011, vizată de ANCPI – Ministerul Administrației Publice;

- Măsurători terestre și întocmire documentație tehnică pentru suportul topografic necesar reactualizării PUG al mun. Tg. Mureș cu aviz de începere lucrări nr. 1256/2015 / vizat de A.N.C.P.I – Ministerul Administrației Publice

- Aviz nr. 17141/757/25.03.2019 al Autorității Aeronautice Civile Române

- Confirmare valabilitate aviz Reactualizare PUG -  Societatea Națională de Transport  Feroviar de Călători ”CFR CĂLĂTORI” - S.A.  nr. DTH3/LV/470/29.08.2019

- Confirmare valabilitate aviz Reactualizare PUG -  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 59916/05.09.2019

- Confirmare valabilitate aviz Reactualizare PUG - Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – S.A. nr. 6/5/1783/04.09.2019

- Avizul nr. 79/88 din 23.10.2019 al Ministerului Transporturilor

- Aviz nr. 2179/2/ 29.04.2020 al Gărzii Forestiere Brașov

- Informarea și consultarea publicului

În cadrul procesului de informare și consultare a publicului s-au realizat următoarele :

- 9 dezbateri publice și grupuri de lucru organizate pe diverse teme, în datele de 09.03.2011,  10.03.2011, 11.03.2011, 15.03.2011, 17.11.2011, 18.03.2011 – la sfârșitul Etapei I și în datele de 11.04.2012, 12.04.2012 şi 18.04.2012 – la sfârșitul Etapei II

- Document nr. 2538/14.05.2012 – Întrebări/ observații primite din partea publicului la PUG Preliminar și răspunsurile pe care Direcția Arhitect Șef le-a dat sau urmează sa le dea, în cadrul Raportului privind Informarea și Consultarea Publicului

- Analizarea în Cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a solicitărilor și observațiilor cetățenilor primite de Direcția Arhiect Șef  ca urmare a prezentării către publicul târgumureșean a documentației de Reactualizare PUG Târgu Mureș -  Etapa studii de fundamentare; Procesul Verbal nr. 8/85/19.07.2013 al ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

- Publicarea documentației pe site-ul propriu, amplasarea acesteia pe panouri în diverse spații publice (în fața Primăriei, în P-ța Trandafirilor, la Platoul Cornești, la Casa Mihai Eminescu)

- Analizarea  și transmiterea către elaborator a solicitărilor individuale făcute de diverși cetățeni

- Avize, acorduri care s-au obținut în anul 2020 (până în prezent):

- Aviz nr. 140/07.04.2020 al S.C: Telekom România Communications S.A.

- Aviz nr. 2179/2/ 29.04.2020 al Gărzii Forestiere Brașov

- Aviz nr. 188.076/31.07.2020 al Serviciului Român de Informații

- Aviz nr. 19932/24.08.2020 al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

- Aviz nr. 212480391/15.07.2020 - Delgaz Grid S.A.

- Aviz nr. 48222/1417/27.08.2020  – Societatea Națională deTransport Gaze Naturale ”Transgaz SA Mediaș

- Reactualizare aviz OCPI - Aviz începere a lucrării nr. 1495/2020 a OCPI Mureș pentru Plan Topografic – Suport reactualizat PUG Mun. Tg. Mureș

- Proceduri de reactualizare avize aflate în derulare

Avize care trebuie actualizate și pentru care s-a depus solicitare nouă:

- Reactualizare aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română

- Aviz final al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (după obținerea avizului reactualizat al  Autorității Aeronautice Civile Române).

Prin adresa nr. 149375/27.12.2018 pe care o anexăm la prezenta, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ne comunică avizul favorabil de prelungire a valabilității PUG Târgu Mureș până la aprobarea noului Plan Urbanistic General dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Astfel, având în vedere cele menționate mai sus și faptul că PUG-ul în vigoare expiră în data de 01.01.2021, solicităm prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Tîrgu Mureș aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002 până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, în baza art. 46*), alin. 1 (1^3) din L350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului care prevede că:

"Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiţia iniţierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate." ”

și conform completărilor și modificărilor aduse Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, prin articolul III din OUG nr. 51/2018, care prevăd că:

”Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018**). **) Conform art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018, termenul prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.”

Aviz favorabil al

COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

ARHITECT ŞEF

arh. Miheţ Florina Daniela

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.